УТВЕРЖДЕНО

Председателем Контрольно-счетной палаты

Петрозаводского городского округа

Е.В. Брагиновой ________________

15 февраля 2016 года

Заключение (отчет)

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ освоения средств субсидии, выделенной на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования Республики Карелия по объектам: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 42» и

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 72»

г.Петрозаводск                                                        12 февраля 2016 года

Основание для проведения мероприятия: пункт 1.11 плана работы Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа на 2015 год, пункт 1.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) на 2016 год.

Предмет мероприятия: «Анализ освоения средств субсидии, выделенной на реализацию мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования Республики Карелия по объектам: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 42» и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 72».

Объект мероприятия: Администрация Петрозаводского городского округа (далее – Администрация, Заказчик).

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: аудитор Михеева Алина Анатольевна, исполнитель экспертно-аналитического мероприятия: инспектор Мелихова Ирина Леонидовна.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: в срок с 01 по 31 декабря 2015 года, продлен до 15 февраля 2016 года.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия, юридические адреса, идентификационные номера налогоплательщика, сведения о замещении должностей руководителя и главного бухгалтера объекта контрольного мероприятия за проверяемый период:

Полное наименование: Администрация Петрозаводского городского округа.

В соответствии с Уставом Петрозаводского городского округа, утвержденного решением Петрозаводского городского Совета от 19 октября 1999 года N XXIII-XXVI/418, Администрация Петрозаводского городского округа является исполнительно-распорядительным органом Петрозаводского городского округа, имеет в своем составе структурные подразделения, в том числе – комитет социального развития.

Статьей 37 Устава Администрация Петрозаводского городского округа наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Карелия.

ИНН – 1001040505

ОГРН -1021000538481

КПП- 100101001

Местонахождение:185910, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр. Ленина, д.2.

Администрацией Петрозаводского городского округа руководит Глава Петрозаводского городского округа.

- с 14.07.2009 по 10.09.2013 Глава Администрации Петрозаводского городского округа – Н.И.Левин,

-  11.09.2013 Глава Администрации Петрозаводского городского округа – Г.И.Ширшина,

- с 29.12.2015 временно исполняющий обязанности Главы Петрозаводского городского округа Мирошник И.Ю.

Петрозаводский городской округ является учредителем и собственником муниципальных бюджетных учреждений. Функции и полномочия учредителя и собственника осуществляет Администрация Петрозаводского городского округа.

Общее руководство и координацию деятельности муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями осуществляет комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа. Руководитель комитета - заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета социального развития Р.Е.Ермоленко.

Функции и полномочия подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, а также организация и порядок их деятельности определяются положениями об этих подразделениях, утверждаемыми Главой Петрозаводского городского округа.

Положение о комитете социального развития Администрации Петрозаводского городского округа утверждено постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 16.10.2015 «Об утверждении положений о комитете социального развития Администрации Петрозаводского городского округа, его управлениях и отделах.

Решениями Петрозаводского городского Совета об утверждении бюджетов Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год в период 20142015 годов Администрация Петрозаводского городского округа определена главным распорядителем средств бюджета Петрозаводского городского округа.

Лицевые счета, открытые Администрации Петрозаводского городского округа в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия (далее - УФК по РК):

№ 01063006930 – лицевой счет главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета;

№ 02063006930 - лицевой счет главного распорядителя средств бюджета;

№ 03063006930 – лицевой счет получателя бюджетных средств;

№ 04063006930 – лицевой счет администратора доходов бюджета.

Лицевые счета получателя средств бюджета № 01163008010, № 02163008010 открыты Комитету социального развития в Управлении муниципального казначейства Комитета финансов Администрации.

Функции и полномочия подразделений Администрации Петрозаводского городского округа, а также организация и порядок их деятельности определяются положениями об этих подразделениях, утверждаемыми Главой Петрозаводского городского округа. При этом, постановлениями Администрации Петрозаводского городского округа на структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа возложены полномочия по осуществлению отдельных функций главного распорядителя средств бюджета Петрозаводского городского округа – Администрации Петрозаводского городского округа; бюджетные полномочия администратора доходов бюджета Петрозаводского городского округа, главным администратором которых является Администрация Петрозаводского городского округа, возложены на структурные подразделения Администрации Петрозаводского городского округа.

Действующими постановлениями Администрации Петрозаводского городского округа комитету социального развития Администрации Петрозаводского городского округа предоставлено право подписи платежных и иных документов по лицевым счетам, открытым в управлении муниципального казначейства комитета финансов Администрации Петрозаводского городского округа и по лицевому счету Администрации № 0306300930, открытому в УФК по РК, в том числе по средствам субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования; субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на капитальное строительство объектов муниципальной собственности (в проверяемом периоде регламентировано постановлениями Администрации Петрозаводского городского округа от 09.06.2011 № 2148, от 11.10.2011 № 4118, от 28.04.2012 № 2002, от 26.06.2012 № 3036, от 10.04.2013 № 1588, от 17.12.2013 № 6480, от 03.02.2014 № 436, от 13.04.2015 № 1768, от 13.07.2015 № 3313).

Перечень должностных лиц Администрации Петрозаводского городского округа, которым предоставлено право подписи документов по лицевым счетам Администрации, открытым в Управлении Федерального казначейства по Республике Карелия (№ 01063006930, № 02063006930, № 04063006930, № 03063006930), определен вышеназванными постановлениями Администрации Петрозаводского городского округа с учетом кадровых изменений.

Сведения о проверках, проведенных контролирующими органами за последний год, и краткое изложение их результатов, если они относятся к предмету и цели настоящего контрольного мероприятия: в период 2014-2015 годов в Администрации Петрозаводского городского округа проводились проверки:

- В 2015 году - проверка Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Республике Карелия использования субсидий из федерального бюджета, предоставленных в 2014 году на реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы в части модернизация региональных систем дошкольного образования» в Администрации Петрозаводского городского округа. Акт проверки от 07.04.2015. Материалы проверки использованы в работе, в т.ч. в целях исключения дублирования в ходе экспертно-аналитического мероприятия.

Перечень приложений к данному акту:

Приложение № 1 - Перечень использованных /изученных/ нормативных правовых актов, учетных и отчетных документов

Приложение № 2 -  Сводная информация о финансировании в рамках исполнения Соглашения с Министерством образования РК

Приложение № 3 -  Информация об исполнении сторонами муниципальных контрактов, заключенных Администрацией Петрозаводского городского округа на выполнение работ по капитальному ремонту здания с благоустройством территории по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой, 5

Приложение № 4 - Информация об исполнении сторонами муниципальных контрактов, заключенных Администрацией Петрозаводского городского округа на выполнение работ по капитальному ремонту здания с благоустройством территории по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Петрова, 7б

Приложение № 5 -  Перечень договоров МДОУ "Детский сад № 42"

Приложение № 6 -  Перечень договоров МДОУ "Детский сад № 72"

В ходе контрольного мероприятия сделаны:

- анализ заключенных Соглашений, поступлений средств субсидии в части средств, направленных на модернизацию региональной системы дошкольного образования Республики Карелия по объектам: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 42» и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 72»;

- анализ своевременности освоения средств субсидии в части средств, направленных на модернизацию региональной системы дошкольного образования Республики Карелия по объектам: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 42» и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 72»;

- аудит закупок: анализ законности и обоснованности заключенных муниципальных контрактов и договоров в части средств, направленных на модернизацию региональной системы дошкольного образования Республики Карелия по объектам: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 42» и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад № 72» (выборочно).

При проведении экспертно-аналитического мероприятия использованы следующие источники информации:

1. Перечень использованных /изученных/ нормативных правовых актов, учетных и отчетных документов изложен в приложении № 1.

2. При проведении аудита закупок:

1) единая информационная система в сфере закупок, в том числе документы, утвержденные заказчиком и размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (до момента ввода единой информационной системы в сфере закупок - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - zakupki.gov.ru), а именно:

-   реестр контрактов, включая копии заключенных контрактов,

- реестр банковских гарантий отчеты заказчиков, предусмотренные Законом № 44-ФЗ;

-извещения об осуществлении закупок, документации о закупках, проекты контрактов, размещаемые при объявлении о закупке, в том числе изменения и разъяснения к ним;

-информация, содержащаяся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2) электронные площадки и информация, размещаемая на них, включая реестры участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе отчеты о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, заключения об экспертизе результатов, предусмотренных контрактом, акты приемки, платежные и иные документы о закупке;

4) законодательство о контрактной системе, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок.

В результате мероприятия сделаны следующие выводы, выявлены следующие нарушения и замечания:

1. Предоставленные в бюджет Петрозаводского городского округа средства субсидии из федерального бюджета в 2014 году Администрацией Петрозаводского городского округа не освоены в сумме 5 646,0 тыс. рублей, и в 2015 году возвращены Министерством образования Республики Карелия в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в федеральный бюджет.

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2.3.2 Соглашения от 06.10.2014 № 7523/11/01-18/МО-и, пункта 1.7 Соглашения от 06.10.2014 № 7523/11/01-18/МО-и Администрацией Петрозаводского городского округа неэффективно использованы средства субсидии из федерального бюджета.

2. В нарушение требований статьи 37 Закона № 44-ФЗ Администрацией не применены антидемпинговые меры при заключении контракта № 0106300010514000283-0142294-05 «На выполнение работ по капитальному ремонту здания с благоустройством территории по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Петрова, 7б (1 этап)».

3. Администрацией осуществлялись закупки в соответствии планом-графиком, но с нарушением требований действующего законодательства:

- в части внесения изменений в цену контракта в нарушение положений совместного приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н., предусматривающего внесении изменений в план-график при изменении начальной максимальной цены контракта более чем на 10% стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг.

- в части указания в плане-графике неверного срока исполнения контракта в нарушение  положений совместного приказа Минэкономразвития России и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 г. N 761/20н.

4. Администрацией, бюджетными учреждениями допущены нарушения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в т.ч.:

- в части размещения на официальном сайте информации о внесении изменений в контракты, их исполнении и расторжении.

- нарушения части 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ N 1093 от 28 ноября 2013 г.

- нарушение части 3, части 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Администрацией, бюджетными учреждениями не проводилась экспертиза результатов исполнения контракта и не размещена в составе отчета.

5.  МУ «ЦРСУ» 28.07.2014 заключен контракт с ООО «КВ-Проект» несмотря на решение об аннулировании аукциона, резолютивная часть которого была озвучена 24.07.2014 (в сведениях о закупке на официальном сайте зафиксирована информация о подписания контракта № 2014.28456 от 28.07.2015, поступившая на официальный сайт с электронной площадки АГЗ РТ 28.07.2014).

6. МУ «ЦРСУ», специализированной организацией допущены нарушения действующего законодательства при проведении аукционов на выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по объектам, что привело к аннулированию аукционов, несогласованию заключения контрактов с единственным подрядчиком при проведении повторных аукционов, затягиванию времени и в конечном итоге, несвоевременной подготовке проектно-сметной документации, дробление ее на этапы при проведении аукционов и не освоению средств субсидии из федерального бюджета.

7. Последствием несвоевременной оплаты заказчиками контрактов явились поданные в Арбитражный суд Республики Карелия иски подрядчиков о взыскании задолженностей по исполненным контрактам, что привело к дополнительным неэффективным расходам средств бюджета на оплату неустоек, судебных расходов, компенсацию подрядчикам расходов по привлечению юридических компаний в сумме 107 511,8 рублей.

8. Бюджетными учреждениями не приняты своевременно меры к досудебному решению вопросов, связанных с исками подрядчиков, не приняты надлежащие меры к снижению сумм неустоек и судебных расходов.

9. Учреждениями основной объем закупок по оснащению объектов оборудованием, мебелью осуществлен неэффективно, у одних и тех же поставщиков, с искусственным дроблением закупок.

Предложения по итогам мероприятия:

Рекомендовать Администрации Петрозаводского городского округа:

1. Проанализировать выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и замечания, принять меры по недопущению их в дальнейшей работе.

2. В целях исключения в дальнейшем нарушений требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, обеспечения эффективного и рационального использования бюджетных средств Петрозаводского городского округа:

- обеспечить строгое соблюдение требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- строго руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе;

- осуществлять закупки преимущественно с проведением конкурентных процедур;

- своевременно принимать меры к обеспечению надлежащего исполнения сторонами условий заключенных контрактов, договоров.

- устранить причины и условия, способствовавшие совершению нарушений в сфере закупок.

Информацию о принятых мерах необходимо представить в адрес Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа в срок до 1 апреля 2016 года.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Петрозаводского городского округа                                   А.А. Михеева