УТВЕРЖДЕНО

Председателем Контрольно-счетной палаты

Петрозаводского городского округа

Е.В. Брагиновой________________

_____________2015 года

Заключение (отчет)

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Аудит исполнения муниципальных контрактов на выполнение

работ по уходу за объектами внешнего благоустройства и

по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования

и обеспечению безопасности дорожного движения

в границах Петрозаводского городского округа в 2015 году

(ООО «ДорСтройСервис» и ГУП РК «Мост»)»

г.Петрозаводск                                                           14 июля 2015 года

Основание для проведения мероприятия: Федеральный закон от                          5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Положение о Контрольно-счетной палате Петрозаводского городского округа, утвержденное решением Петрозаводского городского Совета от 04 июня 2013 года № 27/19-295, пункт 1.9. плана работы Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа на 2015 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты Петрозаводского городского округа от 08 мая 2015 № 08 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Предмет мероприятия: Аудит исполнения заключенных Администрацией Петрозаводского городского округа муниципальных контрактов на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства и по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа в 2015 году (ООО «ДорСтройСервис» и ГУП РК «Мост»)», в т.ч.:

- муниципального контракта № 0106300010514000349-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа;

- муниципального контракта № 0106300010514000359-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа;

- муниципального контракта № 0106300010514000351-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа;

- муниципального контракта № 0106300010514000363-0142294-03 на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа.

Цель мероприятия: Анализ соблюдения Администрацией Петрозаводского городского округа требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства и по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа в 2015 году.

Объект мероприятия: Администрация Петрозаводского городского округа.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия: аудитор Михеева Алина Анатольевна. Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: инспектор Мелихова Ирина Леонидовна, инспектор Денисов Антон Николаевич.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: в срок с 12 мая по 23 июня 2015 года.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия осуществлен аудит исполнения заключенных Администрацией Петрозаводского городского округа муниципальных контрактов на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства и по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа в 2015 году (ООО «ДорСтройСервис» и ГУП РК «Мост»)», в т.ч.:

- муниципального контракта № 0106300010514000349-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа;

- муниципального контракта № 0106300010514000359-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа;

- муниципального контракта № 0106300010514000351-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа;

- муниципального контракта № 0106300010514000363-0142294-03 на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа.

В ходе проведения аудита исполнения контрактов выполнен анализ:

1.Соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контрактов, в т.ч:

- соответствия заключенного муниципального контракта проведенной процедуре электронного аукциона;

- действий заказчика и подрядчиков при заключении муниципального контракта на электронной площадке;

- обеспечения исполнения контракта, представленного подрядчиком в качестве обеспечительных мер;

- применения заказчиком при заключении муниципального контракта антидемпинговых мер;

- соблюдения заказчиком порядка регистрации муниципальных контрактов на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг zakupki.gov.ru;

- наличия и законности заключенных в ходе исполнения контрактов дополнительных соглашений;

- исполнения контрактов со стороны подрядчиков - ООО «ДорСтройСервис» и ГУП РК «Мост» за период январь-апрель 2015 года;

- исполнения контрактов со стороны заказчика – Администрации Петрозаводского городского округа за период январь – апрель 2015 года.

При проведении экспертно-аналитического мероприятия использованы следующие источники информации:

1) единая информационная система в сфере закупок, в том числе документы, утвержденные заказчиком и размещенные в единой информационной системе в сфере закупок (до момента ввода единой информационной системы в сфере закупок - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - zakupki.gov.ru), а именно:

-   реестр контрактов, включая копии заключенных контрактов,

- реестр банковских гарантий отчеты заказчиков, предусмотренные Законом № 44-ФЗ;

-извещения об осуществлении закупок, документации о закупках, проекты контрактов, размещаемые при объявлении о закупке, в том числе изменения и разъяснения к ним;

-информация, содержащаяся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

2) электронные площадки и информация, размещаемая на них, включая реестры участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) документы, подтверждающие поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе отчеты о результатах отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, заключения об экспертизе результатов, предусмотренных контрактом, акты приемки, платежные и иные документы о закупке;

4) законодательство о контрактной системе, включая Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок.

Нормативно-правовое регулирование заключения и исполнения контрактов (тезисное изложение норм Закона № 44-ФЗ по теме мероприятия):

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( далее – Закон № 44-ФЗ) под закупкой товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) подразумевается совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

Муниципальным заказчиком является муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.

Контракт. Заключение контракта. Антидемпинговые меры. Обеспечение исполнения контракта. Регистрация контракта.

# В соответствии со статьей 34 Закона N 44-ФЗ муниципальный контракт (далее - контракт) заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт.

Частью 1 статьи 5 Закона N 44-ФЗ установлено, что обмен документами в ЕИС (на официальном сайте) осуществляется с использованием усиленной электронной подписи. В соответствии со статьей 60 Закона № 44-ФЗ обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика. Оформить электронную подпись необходимо на каждое лицо, имеющее право действовать от имени заказчика (ч. 2 ст. 60 Закона N 44-ФЗ).

По результатам электронного аукциона муниципальный контракт заключается в форме электронного документа в соответствии с порядком установленным статьей 70 Закона N 44-ФЗ.

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем.

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

В контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 4 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

Кроме того, в контракте обязательно указываются:

1) условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги (ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ);

2) условие о порядке и сроках приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги (ч. 13 ст. 34 Закона N 44-ФЗ);

3) требование предоставить обеспечение исполнения контракта (ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).

Контракт должен содержать порядок определения заказчиком соответствия поставляемого товара (выполненной работы, оказанной услуги) условиям контракта по количеству (объему), комплектности и иным показателям, предусмотренным условиями контракта. Также необходимо отразить в контракте порядок оформления результатов приемки товара (работ, услуг). Эти результаты могут оформляться товарными накладными, актами сдачи-приемки поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг) и иными документами.

В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

В соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ в случаях, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

В случае проведения аукциона информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.

В соответствии с ч. 1 ст. 96 Закона N 44-ФЗ условие об обеспечении исполнения контракта включается в проект контракта. При этом контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения его исполнения (ч. 4 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). Участник должен предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта (ч. 5 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).

При заключении контракта по результатам проведения электронного аукциона такой срок составляет пять календарных дней с даты размещения заказчиком проекта контракта в ЕИС (на официальном сайте), если у победителя нет разногласий по проекту контракта (ч. 3 ст. 70 Закона N 44-ФЗ).

Исполнение контракта может обеспечиваться одним из следующих способов (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ):

- внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции с поступающими ему средствами;

- предоставление банковской гарантии.

Способ обеспечения исполнения контракта определяет участник закупки, с которым заключается контракт (ч. 3 ст. 96 Закона N 44-ФЗ).

# Обеспечение исполнения контракта, предоставленное участником закупки, с которым заключается контракт, заказчиком проверяется на предмет соответствия требованиям законодательства. Проверить предоставленное обеспечение необходимо до подписания контракта заказчиком (ч. 4 ст. 96 Закона N 44-ФЗ). Если в качестве обеспечения предоставлена банковская гарантия, то заказчик должен рассмотреть ее в течение не более чем трех рабочих дней с даты поступления (ч. 5 ст. 45 Закона N 44-ФЗ).

В соответствии с частью 7 статьи 96 Закона N 44-ФЗ в ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

Таким образом, замена способа обеспечения исполнения контракта возможна только одновременно с уменьшением размера такого обеспечения пропорционально объему исполненных обязательств. При этом реализация данной нормы Закона N 44-ФЗ не представляется возможной без поэтапного документального оформления объема исполненных обязательств.

Иных условий для изменения способа обеспечения контракта на стадии его исполнения Законом N 44-ФЗ не предусмотрено.

Расчет предоставляемого обеспечения исполнения контракта следует осуществлять от суммы неисполненных обязательств пропорционально (поставщик исполнил контракт на 10%, следовательно, размер предоставляемого обеспечения следует уменьшать на 10% относительно обеспечения исполнения контракта, предоставляемого исполнителем при его заключении).

На основании изложенного часть 7 статьи 96 Закона N 44-ФЗ подлежит применению в случае установления в контракте поэтапной приемки работ, подтверждаемой соответствующими актами.

Кроме того, частью 27 статьи 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем)).

В соответствии со статьей 103 Закона № 44-ФЗ заказчик в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты внесения таких изменений. Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, направляется заказчиками в указанный орган в течение трех рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

При этом следует учитывать Правила ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084.

С 10 марта 2015 г. также необходимо применять Порядок, утвержденный Приказом Минфина России от 24.11.2014 N 136н. В данном Порядке, в частности, установлены требования к составу информации о контракте, формируемой заказчиком. Например, в сведения о цене контракта и цене единицы товара, работы, услуги включается информация об обеспечении исполнения контракта (п. 21 указанного Порядка).

Состав и объем этих данных об изменении, расторжении, исполнении контракта, а также о приемке товара (работ, услуг), которые заказчик должен направлять в уполномоченный орган, определены в ч. 2 ст. 103 Закона N 44-ФЗ, вышеназванных Правилах и Порядке. Срок представления такой информации составляет три рабочих дня с даты совершения указанных действий (ч. 3 ст. 103 Закона N 44-ФЗ).

Заказчик обязан разместить в ЕИС данные об изменении или расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну (ч. 26 ст. 95 Закона N 44-ФЗ). В настоящее время ЕИС не введена в эксплуатацию, а функционал официального сайта предусматривает только включение указанной информации в реестр контрактов. В связи с этим размещать такие сведения необходимо в порядке, установленном в ст. 103 Закона N 44-ФЗ. При этом срок размещения определяется согласно ч. 26 ст. 95 Закона N 44-ФЗ. Данный срок составляет один рабочий день, следующий за датой расторжения или изменения контракта. Аналогичная позиция изложена в Письме Казначейства России от 10.03.2015 N 05-07-05/11.

# Исполнение контракта. Экспертиза результатов. Отчеты об исполнении. Ответственность сторон. Изменение, расторжение контракта.

# Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии со статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Результаты отдельного этапа исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с пунктом 4 или 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.

К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.

Согласно ч. 4 ст. 34 Закона N 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Сторона контракта освобождается от ответственности, если докажет, что обязательство, предусмотренное контрактом, не исполнено или ненадлежаще исполнено вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны (ч. 9 ст. 34 Закона N 44-ФЗ).

В соответствие с частью 8 статьи 95 Закона № 44-ФЗ расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с частью 14 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

В соответствие с частью 9 статьи 95 Закона № 44-ФЗ Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

В соответствие с частью 12 статьи 95 Закона о контрактной системе не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Закона № 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

Результаты мероприятия.

1. Аудит исполнения муниципального контракта № 0106300010514000349-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа.

21.11.2014г. Администрацией Петрозаводского городского округа на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа (извещение № 0106300010514000349 от 21.11.2014г., с изменениями от 03.12.2014г.).

Начальная (максимальная) цена контракта – 15 056 495 рублей.

Срок выполнения работ, предусмотренных контрактом - с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 31 декабря 2015 года.

Срок действия Контракта – с момента его заключения и действует до 15 марта 2016 года.

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций № 0106300010514000349-3 от 22.12.2014 опубликован на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank-ast.ru) и на официальном сайте (http://www.zakupki.gov.ru) 23.12.2014г.

В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № 0106300010514000349-3 от 22.12.2014г. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа признала победителем ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 1001289884) с предложением о цене контракта – 9 437 927,60 рублей (второй участник закупки ООО «Городской комбинат благоустройства» предложил цену контракта – 9 513 210,08 рублей).

14.01.2015 между Администрацией Петрозаводского городского округа (далее - Администрация, Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис» (далее - ООО «ДорСтройСервис», Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0106300010514000349-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа.

Контракт заключен в соответствии с проектом контракта, включенным в состав документации о закупке, техническим заданием, условиями электронного аукциона, протоколом проведения итогов электронного аукциона № 0106300010514000349-3 от 22.12.2014г. и в срок, установленный законодательством для подписания контракта по итогам электронного аукциона.

Контракт подписан заместителем председателя комитета – начальником управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа Исаковым Александром Петровичем, действующим на основании доверенности №1.3-13/82 от 31.12.2014г. Доверенность на право заключать от имени Администрации Петрозаводского городского округа гражданско-правовые договоры, контракты и соглашения с юридическими лицами выдана Главой Петрозаводского городского округа Г.И.Ширшиной, действует до 31 декабря 2015 года.

От имени ООО «ДорСтройСервис» контракт подписан директором Чукиным Михаилом Михайловичем, действующим на основании Устава, полномочия на электронной площадке подтверждены.

В ходе подписания контракта на электронной площадке между сторонами в соответствии с законодательством оформлялись протоколы разногласий. По итогам электронного аукциона оператором электронной площадки 23.12.2014г. сформирована карточка контракта. В соответствии со статьей 70 Закона № 44-ФЗ проект контракта направлен Администрацией в адрес ООО «ДорСтройСервис» на электронной площадке 24.12.2014.

29.12.2014г. Подрядчиком в адрес Администрации направлен протокол разногласий к проекту контракта, который был рассмотрен и принят Заказчиком. Информация о рассмотрении протокола разногласий на электронной площадке была размещена 31.12.2014г.

Протокол разногласий содержал поправки Подрядчика к п.2.1. направленного проекта контракта в части цены контракта.  Подрядчиком предложено пункт 2.1. проекта контракта дополнить предложением следующего содержания: «НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения».

По итогам рассмотрения протокола разногласий Администрацией размещен на электронной площадке доработанный проект контракта 31.12.2014г. Контракт подписан Подрядчиком 13.01.2015 в установленный срок, одновременно к проекту контракта предоставлено обеспечение исполнения контракта (платежное поручение № 3 от 13.01.2015г. на сумму 6 775 422,75 руб.). Администрацией контракт подписан 14.01.2015г.

Администрацией и ООО «ДорСтройСервис» при подписании контракта в форме электронного документа на электронной площадке соблюдены требования ст.70 Закона № 44-ФЗ.

Сторонами также оформлен и подписан контракт в письменной форме со всеми приложениями (копия).

В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона и документацией о закупке участник аукциона до заключения контракта предоставляет обеспечение контракта в размере 4 516 948,50 рублей. Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам аукциона, предоставляется участником аукциона до заключения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств должно быть внесено с банковского счета Участника аукциона на расчетный счет Администрации Петрозаводского городского округа по реквизитам, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации о закупке.

В связи с тем, что в ходе электронного аукциона цена снижена более чем на 25% (НМЦ контракта - 15 056 495 рублей, цена подрядчика на аукционе - 9 437 927,60 рублей), Заказчиком применены антидемпинговые меры в отношении ООО «ДорСтройСервис», в частности в 1,5 раза увеличена сумма обеспечения контракта.

Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта на сумму 6 775 422,75 (платежное поручение № 3 от 13.01.2015г.), с учетом увеличения в 1,5 раза в качестве антидемпинговых мер, что соответствует требованиям законодательства и документации о закупке.

Заключенный 14.01.2015г. контракт зарегистрирован заказчиком в реестре контрактов на официальном сайте 20.01.2015г., при этом нарушен срок, установленный законодательством для регистрации заказчиками контрактов в реестре контрактов на официальном сайте (далее – реестр контрактов). В реестре контрактов при внесении первичных сведений о заключенном контракте не внесены сведения об этапности выполнения работ.

Заказчиком дважды внесены изменения в реестр контрактов 17.03.2015г. и 19.05.2015г.

Заказчиком осуществлено изменение сведений о заключенном контракте от 17.03.2015г. в связи с заменой Подрядчиком способа обеспечения контракта (изменена сумма обеспечения контракта с 6 775 422,75 рубля на 6 501 961,67 рубля), от 19.05.2015г. в части исправления внесенных сведений в реестре контрактов на официальном сайте в разделе «Информация о заключенном контракте (его изменении)» - внесены сведения об этапности исполнения контракта, осуществлена разбивка суммы контракта в части оплаты по месяцам. При этом в реестр контрактов неверно внесены сведения о дате окончания исполнения контракта – 15.03.2016г. (данная дата не соответствует условию контракта в части этапности оплаты).

В соответствии с п.1.2 контракта работы выполняются Подрядчиком в соответствии с перечнем объектов внешнего благоустройства, с указанием площадей и видов работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с приложением № 2 к контракту, с перечнем работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа и кратностью их выполнения в соответствии с приложением № 3 к контракту. Контрактом предусмотрена разработка (изготовление) Подрядчиком расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства по формам расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа, предусмотренным приложением № 4 к контракту. При приемке работ Заказчиком применяются критерии качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства, изложенные в приложении № 5 к контракту.

При этом цена контракта включает все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по контракту в полном объёме, в том числе расходы на разработку (изготовление) расчета стоимости работ.

Разработка и представление на согласование Заказчику расчета стоимости выполняемых по контракту работ с помесячной разбивкой на основании Приложения № 4 к контракту осуществляется Подрядчиком в соответствии с п.3.1.3 контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта. При наличии замечаний Заказчика по представленному расчету стоимости работ, Подрядчик должен устранить их в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний.

В соответствии с п.3.1.4. контракта Подрядчик обеспечивает ежедневное заполнение Журнала производства работ (прошитого и скрепленного печатями Заказчика и Подрядчика) с указанием наименования объекта, видов и объемов выполненных работ. По требованию Заказчика в любое время предоставляет информацию о ходе выполнения работ и о соблюдении обязательств по контракту в соответствии с п.3.1.5 контракта.

Разделом 4 контракта детализированы основные моменты производства и приемки работ, в частности, предусмотрено, что порядок выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами, в т. ч. действующими законодательными актами по нормированию труда и технике безопасности, устранение обнаруженных недостатков Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет в сроки, определенные Заказчиком.

Приложение № 2 «Перечень объектов внешнего благоустройства с указанием площадей и видов работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа» включает в себя наименования объектов по жилым районам Петрозаводского городского округа и периодам выполнения работ с указанием по каждому объекту площади, подлежащей уходу, в разрезе перечней работ.

В соответствии с приложением № 3 к контракту перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа включает в себя:

1. Перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа на период с 16 апреля по 15 ноября 2015 года и кратность их выполнения;

2.  Перечень цветочной рассады – район «Центр»;

3. Перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа на период с даты заключения муниципального контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 15 апреля и с 16 ноября по 31 декабря 2015 года и кратность их выполнения.

В приложении № 4 к контракту «Формы расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа на период с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 31 декабря 2015 года»  включены две формы расчетов: 4.1. «Форма расчета стоимости работ по уходу за___», оформляемая в соответствии с приложением № 2 к контракту, и 4.2. «Форма расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа».

В ходе мероприятия сверены документы, предоставленные Подрядчиком и принятые Заказчиком к оплате за выполненные работы (помесячно) с приложениями № 2, 3, 4 к муниципальному контракту № 0106300010514000349-0142294-02:

-суммы в счетах-фактурах не в полной мере соответствуют графику платежей, размещенному на официальном сайте (помесячно), изменения в реестре контрактов в части внесения изменений в графике платежей не размещались;

-акты приемки выполненных работ соответствуют приложению № 2 к контракту в части наименования видов работ, объемов и стоимости;

-справки о стоимости выполненных работ соответствуют отчетному периоду и сумме оплаты.

Сверены расчеты, предоставленные Подрядчиком в соответствии с приложением № 4, а именно:

- представленная форма расчета № 4.1. «Форма расчета стоимости работ по уходу за___» - соответствует приложению № 3 (перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства) в части кратности выполнения работ и видам работ;

- представленная форма расчета № 4.2. «Форма расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа» - соответствует приложению № 2 (перечень объектов внешнего благоустройства) в части объемов работ (м2) и цене за период (ежемесячно) и приложению № 4 (расчет стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства) в части объемов выполняемых работ.

В соответствии с условиями контракта Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику документы на оплату: счета фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат.

За период с января по апрель 2015 года Подрядчиком представлены следующие документы на оплату за выполненные работы по контракту № 0106300010514000349-0142294-02:

- за январь 2015 счет-фактура № 18 от 31.01.2015г, акт приемки выполненных работ от 31.01.2015г. № 1 за период с 14.01.15 по 31.01.15г.г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.01.2015г. за период с 14.01.15 по 31.01.15г.г. на сумму 380 921,75 рублей;

- за февраль 2015 счет-фактура № 21 от 28.02.2015г., акт приемки выполненных работ от 28.02.2015г. № 2 за период с 01.02.15 по 28.02.15г.г.), справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.02.2015г. за период с 01.02.15 по 28.02.15г.г. на сумму 821 052,88 рублей;

- за март 2015 счет-фактура № 24 от 31.03.2015г., акт приемки выполненных работ № 3 от 31.03.2015г. за период с 01.03.15 по 31.03.15г.г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.03.2015г. за период с 01.03.15 по 31.03.15г.г. на сумму 736 079,57 рублей;

- за апрель 2015 счет-фактура № 27 от 30.04.2015г., акт приемки выполненных работ № 4 от 30.04.2015г. за период с 01.04.15 по 30.04.15г.г., справка о стоимости выполненных работ № 4 от 30.04.2015г. за период с 01.04.15 по 30.04.15г.г. на сумму 715 564,60 рублей.

Сроки оформления и представления вышеназванных документов для оплаты Подрядчиком соблюдены.

В соответствии с п.2.3. контракта Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком по контракту работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ, акта проверки качества выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по ценам, указанным в расчете стоимости работ, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

При этом, для оплаты выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику вышеназванные документы не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным.

Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком в соответствии с п.2.5. контракта за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год на указанные цели в течение 30 дней с момента получения и подписания без замечаний отчетных документов, указанных в пункте 2.3. контракта, с окончательным расчетом не позднее 30 января 2016 года, при условии своевременного и без замечаний выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

Оплата выполненных Подрядчиком работ произведена Администрацией в сроки, предусмотренные контрактом:

- за январь 2015 года- платежными поручениями №№ 60, 61, 62 от 24.02.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 18 от 31.01.2015г. на сумму 380 921,75 рублей;

- за февраль 2015 года- платежными поручениями №№ 152, 153, 154 от 26.03.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 21 от 28.02.2015г. на сумму 821 052,88 рублей. При этом сумма фактической оплаты не соответствует сумме, предусмотренной графиком платежей (830 944,20 рублей);

- за март 2015 года-  платежными поручениями №№ 176, 177 от 22.04.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 24 от 31.03.2015г. на сумму 736 079,57 рублей;

- за апрель 2015 года – платежными поручениями №№ 219, 220 от 26.05.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 27 от 30.04.2015г. на сумму 715 564,60 рублей. При этом сумма фактической оплаты не соответствует сумме, предусмотренной графиком платежей (717 433,91 рублей).

В процессе исполнения контракта Заказчик осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком работ по контракту, за соблюдением сроков их выполнения, производит проверку хода и качества выполнения работ (п.3.2.2. контракта), производит приемку работ в порядке, установленном разделом 4 контракта (пункт 3.2.3. контракта), производит оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта (п.3.2.4 контракта).

В соответствии с разделом 4 контракта Заказчик назначает своего представителя, имеющего право принимать (подписывать документы) результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также наблюдать за ходом выполнения работ. Для оценки качества работ Заказчик имеет право привлечь представителей иных организаций, в т. ч. надзорных.

Приемка выполненных Подрядчиком работ производится комиссией с равным количеством представителей Сторон, путем выборочного обследования объектов, указанных в Приложении № 2 к контракту, не реже 4 (четырех) раз в месяц. Для организации приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Журнал производства работ. Результаты проверки оформляются актами проверки качества выполненных работ, на основании которых, в соответствии с заключением экспертизы, составляется акт о приемке выполненных работ. При обнаружении замечаний и недостатков в выполненных работах Заказчик ставит в известность Подрядчика и отражает эти недостатки в акте с указанием сроков их устранения. При наличии недостатков работы не считаются принятыми Заказчиком и оплате не подлежат.

Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат подписаны от имени ООО «ДорСтройСервис» директором Чукиным М.М., действующим на основании Устава, исполнительным директором Сергеевым И.В., на основании доверенности от 31.12.2014г., выданной от имени ООО «ДорСтройСервис» сроком на один год; от имени Администрации Исаковым А.П. на основании доверенности № 1.3-13/82 от 31.12.2014г., выданной Исакову А.П. Администрацией Петрозаводского городского округа в лице Главы Петрозаводского городского округа сроком действия по 31 декабря 2015 года.

В январе 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 14.01.2015г., 15.01.2015г., 19.01.2015г., 29.01.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа за период с 14 по 31 января 2015 года, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой.

Всего за январь в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 23 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

Полномочия заместителя директора по производству Полыванчука М.Г. определены приказом директора ООО «ДорСтройСервис» М.М. Чукина № 1-15 от 14.01.2015г. о назначении ответственного по данному контракту Полыванчука Михаила Григорьевича.

Полномочия главного специалиста Администрации Тюковой Ж.Б. определены должностной инструкцией от 22.10.2013г. Тюкова Ж.Б. является работником контрактной службы Администрации. При этом в её должностной инструкции отсутствуют обязанности и ответственность работника контрактной службы в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В феврале 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 11.02.2015г., 12.02.2015г., 19.02.2015г., 20.02.2015г., 26.02.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа за февраль 2015 года, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой.

Всего за февраль в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 29 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

В марте 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 05.03.2015г., 12.03.2015г., 19.03.2015г., 26.03.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа за март 2015, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой.

Всего за март в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 20 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

В апреле 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 06.04.2015г., 09.04.2015г., 16.04.2015г., 23.04.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилом районе «Центр», подготовке к проведению праздничных мероприятий на территории Петрозаводского городского округа за март 2015, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой.

Всего за апрель в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 34 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

При этом, сроки устранения недостатков Подрядчиком в контракте (п.4.8.) не определены и устанавливаются Заказчиком в актах проверки качества выполненных по контракту работ.

В ряде случаев в актах проверки качества выполненных работ имеется не полное или не точное соответствие приложению № 2 к контракту в части наименований объектов.

Правильность применения критериев качества (приложение №5 к контракту) не представляется возможным проверить по причине отсутствия информации в актах проверки качества выполненных работ о том, какие именно выявлены замечания, в актах фиксируются только соответствие критериям качества или факт выявления недостатков, а также срок устранения недостатков и указывается фактическая дата устранения недостатков.

Общую сверку объемов выполненных работ, заявленных в контракте, с фактически выполненными и оплаченными работами можно произвести только по окончанию действия условий контракта в части срока выполнения работ.

Пунктом 4.9. контракта в соответствии с законом № 44-ФЗ предусмотрено, что для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с требованием законодательства заказчиком проведена экспертиза результатов исполнения работ по контракту № 0106300010514000349-0142294-02 своими силами.

Заключения проведения экспертизы подписаны гл. специалистом Тюковой	Ж.Б.

Экспертиза выполненных работ осуществлялась своевременно, отчеты об экспертизе подготовлены помесячно.

В соответствии с заключениями экспертизы результатов исполнения контрактов за период с января по апрель 2015 года:

- проверки качества выполненных по контракту работ производились в соответствии с условиями контракта 4 раза в месяц,

- качество и объемы выполненных работ соответствовали критериям качества и объемам работ, установленных контрактом,

- выполненные работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства соответствовали условиям заключенного контракта,

- недостатки, выявленные в ходе проведения проверок качества выполненных Подрядчиком работ устранены своевременно.

В заключениях отмечено, что в соответствии с п.3.1.4 контракта Подрядчиком производится ежедневное заполнение Журнала производства работ (прошитого и скрепленного печатями Заказчика и Подрядчика), в котором указываются наименования объекта, видов и объемов выполненных работ.

Из заключений за февраль - апрель 2015 года следует, что Заказчиком в целях определения соответствия фактически выполненных работ предъявляемым к оплате дополнительно запрошены и изучены путевые листы, заполняемые Подрядчиком на транспорт, занятый в соответствии с контрактом на работах по текущему содержанию объектов благоустройства.

Путевые листы заполняются по форме, утвержденной постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78, при этом Подрядчику рекомендовано в путевом листе отражать информацию о маршруте транспорта (не входит в перечень обязательных реквизитов). В заключениях проведения экспертизы отмечено, что количество машино-часов, подтвержденных документами, является достаточным для выполнения работ по механизированной уборке закрепленных территорий в соответствии с контрактом, с учетом убираемой площади, кратности и технологии выполнения работ.

Согласно заключениям экспертизы в феврале были уменьшены объемы выполняемых работ в ходе подготовки к фестивалю «Гиперборея», что обусловлено фактически сложившимся  уменьшением потребности в ряде работ по установке ограждений, столбов для фейерверков, скамеек и костровищ, также был уменьшен в апреле фактический объем работ по текущему содержанию объектов благоустройства на 677,0 кв.м. в связи с проводимыми работами по ремонту мемориала «Галерея Героев Советского Союза - уроженцев Карелии» в Парке 50-летия пионерской организации.

В заключении экспертизы за февраль 2015 года допущена техническая ошибка в датах проверок (даты проверок в заключении экспертизы не соответствуют датам в акте контрольных проверок).

В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ информация о приемке и оплате   выполненных работ (поэтапно), отчеты о выполнении этапа подлежат размещению Заказчиком на официальном сайте в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта».

Администрацией несвоевременно опубликована в реестре контрактов на официальном сайте информация об исполнении контрактов, подлежащая опубликованию в соответствии с законодательством. На момент проведения проверки отчеты, заключения экспертизы не были размещены на официальном сайте, в ходе проведения мероприятия данное требование Закона № 44-ФЗ Администрацией было исполнено.

Заказчиком опубликована в реестре контрактов информация об исполнении контрактов за период с января по март 2015 года 20.05.2015г., за апрель 28.05.2015г., с вложением всех необходимых документов, подтверждающих факт исполнения сторонами обязательств по каждому этапу: платежные поручения, счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, доверенности на ответственных лиц, акты проверки качества выполненных работ, заключения проведения экспертизы результатов исполнения работ.

Опубликованные на официальном сайте информация и документы об исполнении этапов контракта в основном достоверны, соответствуют фактическим, опубликованы в полном объеме. При этом, в информации об исполнении контракта на официальном сайте неверно указаны номера платежных поручений по исполнению контракта за январь (на официальном сайте указаны №№ 61, 62, 63, фактически - №№ 60, 61, 62)

В связи с тем, что Заказчиком некорректно внесены сведения об этапах контракта (по исполнению одной стороной) – имеются расхождения между датами завершения этапа (факт оплаты) и предполагаемой датой в сведениях о контракте.

В ходе исполнения контракта Подрядчик обратился к Заказчику с просьбой о замене способа обеспечения контракта на банковскую гарантию (письмо от 02.03.2015г. № 16-1). В соответствии с ч.7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Заказчиком согласована замена способа обеспечения контракта, предоставленного в виде перечисления денежных средств на р/с № 40204810400000000032 Администрации Петрозаводского городского округа на предоставление Банковской гарантии с учетом объема выполненных обязательств в январе 2015 года в размере 380 921,75 рубля.

ООО «ДорСтройСервис» предоставлена Банковская гарантия от 03.03.2015г. № 684/15-Г-Д, выданная Акционерным коммерческим банком «Северо-Восточный Альянс», на сумму 6 501 961,67 рублей сроком действия с 03.03.2015 по 15.04.2016гг. Данная Банковская гарантия внесена в реестр банковских гарантий, размещенный на официальном сайте, 04.03.2015г. с реестровым номером № 0653100104050515001002.

В соответствии с запросом ООО «ДорСтройСервис» Администрацией Петрозаводского городского округа осуществлен возврат внесенных в качестве обеспечения денежных средств в сумме 6 775 422,75 рублей (платежное поручение № 54613 от 19.03.2015г.).

Срок возврата обеспечения, внесенного денежными средствами, определяется условиями контракта. В соответствии с п.2.8. контракта Заказчик после исполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту на основании письменного заявления перечисляет подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в течение 15 (пятнадцати) дней.

Срок возврата денежных средств в случае замены способа обеспечения в контракте не прописан. Заказчиком осуществлен возврат денежных средств в течение 17 дней с момента обращения Подрядчика.

Пунктом 2.6. контракта предусмотрено, что в случае просрочки Подрядчиком выполнения взятых на себя по контракту обязательств Заказчик оплачивает фактически выполненные работы за вычетом неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной пунктом 6.5. контракта, за исключением случая, когда неустойка перечислена Подрядчиком до момента оплаты выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки.

В соответствии с п.6.5. контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Данная норма контракта об ответственности Подрядчика соответствует требованиям действующего законодательства.

В ходе исполнения контракта в период с января по апрель 2015 года неустойки, пени за просрочку исполнения подрядчиком обязательств по контракту в адрес ООО «ДорСтройСервис» Заказчиком не выставлялись, претензии в рамках исполнения контракта в адрес Подрядчика не направлялись.

В ходе исполнения контракта дополнительные соглашения к нему не заключались.

2. Аудит исполнения муниципального контракта № 0106300010514000359-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа.

28.11.2014г. Администрацией Петрозаводского городского округа  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа (извещение № 0106300010514000359 от 28.11.2014г., с изменениями от 03.12.2014г.).

Начальная (максимальная) цена контракта – 10 860 330 рублей.

Срок выполнения работ, предусмотренных контрактом - с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 31 декабря 2015 года.

Срок действия Контракта – со дня подписания Контракта и действует до 15 марта 2016 года.

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций № 0106300010514000359-3 от 22.12.2014г. опубликован на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» и на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) 23.12.2014г..

В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № 0106300010514000359-3 от 22.12.2014г. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа признала победителем ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 1001289884) с предложением о цене контракта – 6 605 522,61 рублей (второй участник закупки ООО «Городской комбинат благоустройства» предложил цену контракта – 6 659 824,26 рублей).

14.01.2015г. между Администрацией Петрозаводского городского округа (далее – Администрация, Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис» (далее - ООО «ДорСтройСервис», Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0106300010514000359-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа.

Контракт заключен в соответствии с проектом контракта, включенным в состав документации о закупке, техническим заданием, условиями электронного аукциона, протоколом проведения итогов электронного аукциона № 0106300010514000359-3 от 22.12.2014г. и в срок, установленный законодательством для подписания контракта по итогам электронного аукциона.

Контракт подписан заместителем председателя комитета – начальником управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа Исаковым Александром Петровичем, действующим на основании доверенности №1.3-13/82 от 31.12.2014г. Доверенность на право заключать от имени Администрации Петрозаводского городского округа гражданско-правовые договоры, контракты и соглашения с юридическими лицами выдана Главой Петрозаводского городского округа Г.И.Ширшиной, действует до 31 декабря 2015г.

От имени ООО «ДорСтройСервис» контракт подписан директором Чукиным Михаилом Михайловичем, действующим на основании Устава, полномочия на электронной площадке подтверждены.

В ходе подписания контракта на электронной площадке между сторонами в соответствии с законодательством оформлялись протоколы разногласий. По итогам электронного аукциона оператором электронной площадки 23.12.2014г. сформирована карточка контракта. В соответствии со статьей 70 Закона № 44-ФЗ проект контракта направлен Администрацией в адрес ООО «ДорСтройСервис» на электронной площадке 24.12.2014г.

29.12.2014г. Подрядчиком в адрес Администрации направлен протокол разногласий к проекту контракта, который был рассмотрен и принят Заказчиком, информация о рассмотрении протокола разногласий на электронной площадке была размещена 31.12.2014г.

Протокол разногласий содержал поправки подрядчика к п.2.1. направленного проекта контракта в части цены контракта.  Подрядчиком предложено пункт 2.1. проекта контракта дополнить предложением следующего содержания: «НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения».

По итогам рассмотрения протокола разногласий Администрацией размещен на электронной площадке доработанный проект контракта 31.12.2014г. Контракт подписан Подрядчиком 13.01.2015г. в установленный срок, одновременно к проекту контракта предоставлено обеспечение исполнения контракта (платежное поручение № 2 от 12.01.2015г. на сумму 4 887 148,50 коп.). Администрацией контракт подписан 14.01.2015г.

Администрацией и ООО «ДорСтройСервис» при подписании контракта в форме электронного документа на электронной площадке соблюдены требования ст.70 Закона № 44-ФЗ.

Сторонами также оформлен и подписан контракт в письменной форме со всеми приложениями (копия).

В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона и документацией о закупке участник аукциона до заключения контракта предоставляет обеспечение контракта в размере 3 258 099 рублей. Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам аукциона, предоставляется участником аукциона до заключения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств должно быть внесено с банковского счета участника аукциона на расчетный счет Администрации по реквизитам, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации о закупке.

В связи с тем, что в ходе электронного аукциона цена снижена более, чем на 25% (НМЦ контракта - 10 860 330, цена Подрядчика на аукционе - 6 605 522,61), Заказчиком применены антидемпинговые меры в отношении ООО «ДорСтройСервис», в частности в 1,5 раза увеличена сумма обеспечения контракта.

Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта на сумму 4 887 148.50 коп. (платежное поручение № 2 от 12.01.2015г.), с учетом увеличения в 1,5 раза в качестве антидемпинговых мер, что соответствует требованиям законодательства и документации о закупке.

Заключенный 14.01.2015г. контракт зарегистрирован Заказчиком в реестре контрактов на официальном сайте 20.01.2015г., при этом нарушен срок, установленный законодательством для регистрации заказчиками контрактов в реестре контрактов на официальном сайте (далее – реестр контрактов). В реестре контрактов при внесении первичных сведений о заключенном контракте не внесены сведения об этапности выполнения работ.

Заказчиком дважды внесены изменения в реестр контрактов 17.03.2015г. и 20.05.2015г.

Заказчиком осуществлено изменение сведений о заключенном контракте от 17.03.2015г. в связи с заменой Подрядчиком способа обеспечения контракта (изменена сумма обеспечения контракта), от 20.05.2015г. в части исправления внесенных сведений в реестре контрактов на официальном сайте в разделе «Информация о заключенном контракте (его изменении)» - внесены сведения об этапности исполнения контракта, осуществлена разбивка суммы контракта в части оплаты по месяцам и в части изменения даты окончания исполнения контракта с 15.03.2016г. на 31.12.2015г. (данная дата не соответствует условию контракта в части этапности оплаты, соответственно внесена не верно).

В соответствии с п.1.2. контракта работы выполняются Подрядчиком в соответствии с перечнем объектов внешнего благоустройства, с указанием площадей и видов работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с приложением № 2 к контракту, с перечнем работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа и кратностью их выполнения в соответствии с приложением № 3 к контракту. Контрактом предусмотрена разработка (изготовление) Подрядчиком расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства по формам расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа, предусмотренным приложением № 4 к контракту. При приемке работ Заказчиком применяются критерии качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства, изложенные в приложении № 5 к контракту (п.1.3 контракта).

При этом цена контракта включает все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по контракту в полном объёме, в том числе расходы на разработку (изготовление) расчета стоимости работ.

Разработка и представление на согласование Заказчику расчета стоимости выполняемых по контракту работ с помесячной разбивкой на основании Приложения № 4 к контракту осуществляется Подрядчиком в соответствии с п.3.1.3 контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта. При наличии замечаний Заказчика по представленному расчету стоимости работ, Подрядчик должен устранить их в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний.

В соответствии с п.3.1.4. контракта Подрядчик обеспечивает ежедневное заполнение Журнала производства работ (прошитого и скрепленного печатями Заказчика и Подрядчика) с указанием наименования объекта, видов и объемов выполненных работ. По требованию Заказчика в любое время предоставляет информацию о ходе выполнения работ и о соблюдении обязательств по контракту в соответствии с п. 3.1.5 контракта.

Разделом 4 контракта детализированы основные моменты производства и приемки работ. В частности, предусмотрено, что порядок выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами, в т. ч. действующими законодательными актами по нормированию труда и технике безопасности, устранение обнаруженных недостатков Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет в сроки, определенные Заказчиком.

Приложение № 2 «Перечень объектов внешнего благоустройства с указанием площадей и видов работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа» включает в себя наименования объектов по жилым районам Петрозаводского городского округа и периодам выполнения работ с указанием по каждому объекту площади, подлежащей уходу, в разрезе перечней работ.

В соответствии с приложением № 3 к контракту перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа включает в себя:

1. Перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа на период с 16 апреля по 15 ноября 2015 года и кратность их выполнения;

2.  Перечень цветочной рассады в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика».

3. Перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа на период с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 15 апреля 2015 года и с 16 ноября по 31 декабря 2015 года и кратность их выполнения.

В приложение № 4 к контракту «Формы расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», «Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа на период с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 31 декабря 2015 года» включены две формы расчетов: 4.1. «Форма расчета стоимости работ по уходу за___», оформляемая в соответствии с приложением № 2 к контракту, и 4.2. «Форма расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа».

В ходе мероприятия сверены документы, предоставленные Подрядчиком и принятые Заказчиком к оплате за выполненные работы (помесячно) с приложениями № 2, 3, 4 к муниципальному контракту № 0106300010514000359-0142294-02:

- сумма в счетах-фактурах соответствует графику платежей, размещенному на официальном сайте (помесячно);

- акты приемки выполненных работ соответствуют приложению № 2 к контракту в части наименования видов работ, объемов и стоимости;

- справки о стоимости выполненных работ соответствуют отчетному периоду и сумме оплаты.

Сверены расчеты, предоставленные Подрядчиком в соответствии с приложением № 4, а именно:

- представленная форма расчета № 4.1. «Форма расчета стоимости работ по уходу за___» - соответствует приложению № 3 (перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства) в части кратности выполнения работ и видам работ;

- представленная форма расчета № 4.2. «Форма расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Зарека», Голиковка», «Кукковка», «Ключевая», «Птицефабрика» на территории Петрозаводского городского округа» - соответствует приложению № 2 (перечень объектов внешнего благоустройства) в части объемов работ (м2) и цене за период (ежемесячно) и приложению № 4 (расчет стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства) в части объемов выполняемых работ.

В соответствии с условиями контракта Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику документы на оплату: счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат.

За период с января по апрель 2015 года Подрядчиком представлены следующие документы на оплату за выполненные работы по контракту № 0106300010514000359-0142294-02:

- за январь 2015 года счет-фактура № 17 от 31.01.2015г., акт приемки выполненных работ № 1 от 31.01.2015г. за период с 14.01. по 31.01. 2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.01.2015г. за период с 14.01. по 31.01.2015г. на сумму 297 993,73 руб.;

- за февраль 2015 года счет-фактура № 20 от 28.02.2015г., акт приемки выполненных работ № 2 от 28.02.2015г. за период с 01.02. по 28.02.2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.02.2015г. за период с 01.02. по 28.02.2015г. на сумму 595 987,47 руб.;

- за март 2015 года счет-фактура № 23 от 31.03.2015г., акт приемки выполненных работ № 3 от 31.03.2015г. за период с 01.03. по 31.03. 2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.03.2015 за период с 01.03. по 31.03.2015г. на сумму 595 987,47 руб.;

- за апрель 2015 года счет-фактура № 26 от 30.04.2015г., акт приемки выполненных работ № 4 от 30.04.2015 за период с 01.04. по 30.04. 2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.04.2015г. за период с 01.04. по 30.04.2015г. на сумму 550 431,59 руб.

Сроки оформления и представления вышеназванных документов для оплаты Подрядчиком соблюдены.

В соответствии с п.2.3. контракта Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком по контракту работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ, акта проверки качества выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, по ценам, указанным в расчете стоимости работ, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

При этом, для оплаты выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику вышеназванные документы не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным.

Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком в соответствии с п.2.5. контракта за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год на указанные цели в течение 30 дней с момента получения и подписания без замечаний отчетных документов, указанных в пункте 2.3. контракта, с окончательным расчетом не позднее 30 января 2016 года, при условии своевременного и без замечаний выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

Оплата выполненных Подрядчиком работ произведена Администрацией в сроки, предусмотренные контрактом:

- за январь 2015 года - платежными поручениями №№ 72, 73, 74 от 24.02.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 17 от 31.01.2015г. на сумму 297 993,73 руб.;

- за февраль 2015 года -  платежными поручениями №№ 157, 156, 155 от 26.03.2015г., в соответствии со счетом-фактурой № 20 от 28.02.2015г. на сумму 595 987,47 руб.;

- за март 2015 года -  платежными поручениями №№ 178, 179, 180 от 22.04.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 23 от 31.03.2015г. на сумму 595 987,47 руб.;

- за апрель 2015 года – платежными поручениями №№ 215, 216, 217 от 26.05.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 26 от 30.04.2015г. на сумму 550 431,59 руб.

В процессе исполнения контракта Заказчик осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком работ по контракту, за соблюдением сроков их выполнения, производит проверку хода и качества выполнения работ (п.3.2.2. контракта), производит приемку работ в порядке, установленном разделом 4 контракта (пункт 3.2.3. контракта), производит оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта (п.3.2.4 контракта).

В соответствии с разделом 4 контракта Заказчик назначает своего представителя, имеющего право принимать (подписывать документы) результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также наблюдать за ходом выполнения работ. Для оценки качества работ Заказчик имеет право привлечь представителей иных организаций, в т. ч. надзорных.

Приемка выполненных Подрядчиком работ производится комиссией с равным количеством представителей Сторон, путем выборочного обследования объектов, указанных в Приложении № 2 к контракту, не реже 4 (четырех) раз в месяц. Для организации приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Журнал производства работ. Результаты проверки оформляются актами проверки качества выполненных работ, на основании которых, в соответствии с заключением экспертизы, составляется акт о приемке выполненных работ. При обнаружении замечаний и недостатков в выполненных работах Заказчик ставит в известность Подрядчика и отражает эти недостатки в акте с указанием сроков их устранения. При наличии недостатков работы не считаются принятыми Заказчиком и оплате не подлежат.

Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат подписаны от имени ООО «ДорСтройСервис» директором Чукиным М.М., действующим на основании Устава, исполнительным директором Сергеевым И.В., на основании доверенности от 31.12.2014г., выданной от имени ООО «ДорСтройСервис» сроком на один год; от имени Администрации Исаковым А.П. на основании доверенности № 1.3-13/82 от 31.12.2014г., выданной Исакову А.П. Администрацией Петрозаводского городского округа в лице Главы Петрозаводского городского округа сроком действия по 31 декабря 2015 года.

В январе 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 15.01.2015г., 29.01.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа за период с 14 по 31 января 2015 года, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой.

Всего за январь в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 18 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

Полномочия заместителя директора по производству Полыванчука М.Г. определены приказом директора ООО «ДорСтройСервис» М.М. Чукина № 1-15 от 14.01.2015г. о назначении ответственного по данному контракту Полыванчука Михаила Григорьевича.

Полномочия главного специалиста Администрации Тюковой Ж.Б. определены должностной инструкцией от 22.10.2013г.

В феврале 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 11.02.2015г., 12.02.2015г., 19.02.2015г., 20.02.2015г., 26.02.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа за февраль 2015, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой.

Всего за февраль в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 33 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

В марте 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 05.03.2015г., 12.03.2015г., 19.03.2015г., 26.03.2015г.. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа за март 2015, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой.

Всего за март в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 22 случаях.

Недостатки, выявленных в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

В апреле 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 06.04.2015г., 09.04.2015г., 16.04.2015г., 23.04.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа за апрель 2015, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой.

Всего за апрель в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 39 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

При этом сроки устранения недостатков Подрядчиком в контракте (п.4.8.) не определены и устанавливаются Заказчиком в актах проверки качества выполненных по контракту работ.

В ряде случаев в актах проверки качества выполненных работ имеется не полное или не точное соответствие приложению № 2 к контракту в части наименований объектов.

Правильность применения критериев качества (приложение №5 к контракту) не представляется возможным проверить по причине отсутствия информации в актах проверки качества выполненных работ о том, какие именно выявлены замечания, в актах фиксируются только факт соответствия критериям качества или факт выявления недостатков, а также срок устранения недостатков и указывается фактическая дата устранения недостатков.

Общую сверку объемов выполненных работ, заявленных в контракте, с фактически выполненными и оплаченными работами можно произвести только по окончанию действия условий контракта в части срока выполнения работ.

Пунктом 4.9. контракта в соответствии с законом № 44-ФЗ предусмотрено, что для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с требованием законодательства Заказчиком проведена экспертиза результатов исполнения работ по контракту № 0106300010514000359-0142294-02 от 14.01.2015г. своими силами.

Заключения проведения экспертизы подписаны гл. специалистом Тюковой	Ж.Б.

Экспертиза выполненных работ осуществлялась своевременно, отчеты об экспертизе подготовлены помесячно.

В соответствии с заключениями экспертизы результатов исполнения контрактов за период с января по апрель 2015 года:

- проверки качества выполненных по контракту работ производились в соответствии с условиями контракта в январе – 2 раза, с февраля по апрель 4 раза в месяц (при этом в январе не соблюдено условие контракта в части периодичности проверок – не реже 4 (четырех) раз в месяц в соответствии с п.4.4. контракта),

- качество и объемы выполненных работ соответствовали критериям качества и объемам работ, установленных контрактом,

- выполненные работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства соответствовали условиям заключенного контракта,

- недостатки, выявленные в ходе проведения проверок качества выполненных Подрядчиком работ, устранены своевременно.

В заключениях отмечено, что в соответствии с п.3.1.4 контракта Подрядчиком производится ежедневное заполнение Журнала производства работ (прошитого и скрепленного печатями Заказчика и Подрядчика), в котором указываются наименования объекта, видов и объемов выполненных работ.

Из заключений за февраль - апрель 2015 года следует, что Заказчиком в целях определения соответствия фактически выполненных работ предъявляемым к оплате дополнительно запрошены и изучены путевые листы, заполняемые Подрядчиком на транспорт, занятый в соответствии с контрактом на работах по текущему содержанию объектов благоустройства.

Путевые листы заполняются по форме, утвержденной постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78. При этом Подрядчику рекомендовано в путевом листе отражать информацию о маршруте транспорта (не входит в перечень обязательных реквизитов). В заключениях проведения экспертизы отмечено, что количество машино-часов, подтвержденных документами, является достаточным для выполнения работ по механизированной уборке закрепленных территорий в соответствии с контрактом, с учетом убираемой площади, кратности и технологии выполнения работ.

В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ информация о приемке и оплате   выполненных работ (поэтапно), отчеты о выполнении этапа подлежат размещению Заказчиком на официальном сайте в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта».

Администрацией несвоевременно опубликована в реестре контрактов на официальном сайте информация об исполнении контрактов, подлежащая опубликованию в соответствии с законодательством. На момент проведения проверки отчеты, заключения экспертизы не были размещены на официальном сайте, в ходе проведения мероприятия данное требование Закона № 44-ФЗ Администрацией было исполнено.

Заказчиком опубликована в реестре контрактов информация об исполнении контрактов за период с января по март 2015 года 21.05.2015г., за апрель 28.05.2015г., с вложением всех необходимых документов, подтверждающих факт исполнения сторонами обязательств по каждому этапу: платежные поручения, счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, доверенности на ответственных лиц, акты проверки качества выполненных работ, заключения проведения экспертизы результатов исполнения работ.

Опубликованные на официальном сайте информация и документы об исполнении этапов контракта достоверны, соответствуют фактическим, опубликованы в полном объеме.

В связи с тем, что Заказчиком некорректно внесены сведения об этапах контракта (по исполнению одной стороной) – имеются расхождения между фактическими датами завершения этапа (факт оплаты) и датой завершения этапа в сведениях о контракте.

В ходе исполнения контракта Подрядчик обратился к Заказчику о замене способа обеспечения контракта на банковскую гарантию (письмо ООО «ДорСтройСервис» от 02.03.2015г. №16-2). В соответствии с ч.7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Заказчиком согласована замена способа обеспечения контракта, предоставленного в виде перечисления денежных средств на р/с № 40204810400000000032 Администрации Петрозаводского городского округа на предоставление Банковской гарантии с учетом объема выполненных обязательств в январе 2015 года в размере 297 993,73 рубля.

ООО «ДорСтройСервис» предоставлена Банковская гарантия от 03.03.2015г. № 686/15-Г-Д, выданная Акционерным коммерческим банком «Северо-Восточный Альянс», на сумму 4 666 675,47 рублей сроком действия с 03.03.2015 по 15.04.2016гг. Данная Банковская гарантия внесена в реестр банковских гарантий, размещенный на официальном сайте, 04.03.2015г. с реестровым номером № 0653100104050515001202.

В соответствии с запросом ООО «ДорСтройСервис» Администрацией Петрозаводского городского округа осуществлен возврат внесенных в качестве обеспечения денежных средств в сумме 4 887 148,50 рублей (платежное поручение № 54614 от 19.03.2015).

Срок возврата обеспечения, внесенного денежными средствами, определяется условиями контракта. В соответствии с п.2.8. контракта Заказчик после исполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту на основании письменного заявления перечисляет подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в течение 15 (пятнадцати) дней.

Срок возврата денежных средств в случае замены способа обеспечения в контракте не прописан. Заказчиком осуществлен возврат денежных средств в течение 17 дней с момента обращения Подрядчика.

Пункт 2.6. контракта предусмотрено, что в случае просрочки Подрядчиком выполнения взятых на себя по контракту обязательств Заказчик оплачивает фактически выполненные работы за вычетом неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной пунктом 6.5. контракта, за исключением случая, когда неустойка перечислена Подрядчиком до момента оплаты выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки.

В соответствии с п. 6.5. контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Данная норма контракта об ответственности Подрядчика соответствует требованиям действующего законодательства.

В ходе исполнения контракта в период с января по апрель 2015 года неустойки, пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в адрес ООО «ДорСтройСервис» Заказчиком не выставлялись, претензии в рамках исполнения контракта в адрес Подрядчика не направлялись.

В ходе исполнения контракта дополнительные соглашения к нему не заключались.

3. Аудит исполнения муниципального контракта № 0106300010514000351-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа.

25.11.2014г. Администрацией Петрозаводского городского округа на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа (извещение № 0106300010514000351 от 25.11.2014г., с изменениями от 03.12.2014г.).

Начальная (максимальная) цена контракта – 10 563 345 рублей.

Срок выполнения работ, предусмотренных контрактом - с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 31 декабря 2015 года.

Срок действия Контракта – с момента его заключения и действует до 15 марта 2016 года.

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций № 0106300010514000351-3 от 22.12.2014г. опубликован на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» и на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) 23.12.2014г..

В соответствии с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № 0106300010514000351-3 от 22.12.2014г. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа признала победителем ООО «ДорСтройСервис» (ИНН 1001289884) с предложением о цене контракта - 6 764 290,91рублей (второй участник закупки, ООО «Городской комбинат благоустройства» предложил цену контракта - 6 817 107,64 рублей).

03.01.2015г. между Администрацией Петрозаводского городского округа (далее – Администрация, Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис» (ООО «ДорСтройСервис», Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0106300010514000351-0142294-02 на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа.

Контракт заключен в соответствии с проектом контракта, включенным в состав документации о закупке, техническим заданием, условиями электронного аукциона, протоколом поведения итогов электронного аукциона № 0106300010514000351-3 от 22.12.2014г. и в срок, установленный законодательством для подписания контракта по итогам электронного аукциона.

Контракт подписан заместителем председателя комитета – начальником управления городского хозяйства и транспорта комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа Исаковым Александром Петровичем, действующим на основании доверенности от 31.12.2014г. №1.3-13/82. Доверенность на право заключать от имени Администрации Петрозаводского городского округа гражданско-правовые договоры, контракты и соглашения с юридическими лицами выдана Главой Петрозаводского городского округа Г.И.Ширшиной, действует до 31 декабря 2015 года.

От имени ООО «ДорСтройСервис» контракт подписан директором Чукиным Михаилом Михайловичем, действующим на основании Устава, полномочия на электронной площадке подтверждены.

В ходе подписания контракта на электронной площадке между сторонами в соответствии с законодательством оформлялись протоколы разногласий. По итогам электронного аукциона оператором электронной площадки 23.12.2014г. сформирована карточка контракта. В соответствии со статьей 70 Закона № 44-ФЗ проект контракта направлен Администрацией в адрес ООО «ДорСтройСервис» на электронной площадке 24.12.2014г.

29.12.2014г. Подрядчиком в адрес Администрации направлен протокол разногласий к проекту контракта, который был рассмотрен и принят Заказчиком, информация о рассмотрении протокола разногласий на электронной площадке была размещена 31.12.2014.

Протокол разногласий содержал поправки Подрядчика к п.2.1. направленного проекта контракта в части цены контракта.  Подрядчиком предложено пункт 2.1. проекта контракта дополнить предложением следующего содержания: «НДС не облагается в связи с применением Подрядчиком упрощенной системы налогообложения».

По итогам рассмотрения протокола разногласий Администрацией размещен на электронной площадке доработанный проект контракта 31.12.2014г. Контракт подписан Подрядчиком 03.01.2015г. в установленный срок, одновременно к проекту контракта предоставлено обеспечение исполнения контракта (платежное поручение № 91 от 30.12.2015г. на сумму 4 753 506,00 руб.). Администрацией контракт подписан также 03.01.2015г.

Администрацией и ООО «ДорСтройСервис» при подписании контракта в форме электронного документа на электронной площадке соблюдены требования ст.70 Закона № 44-ФЗ.

Сторонами также оформлен и подписан контракт в письменной форме со всеми приложениями (копия).

В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона и документацией о закупке участник аукциона до заключения контракта предоставляет обеспечение контракта в размере 3 169 003,50 рублей. Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам аукциона, предоставляется участником аукциона до заключения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств должно быть внесено с банковского счета Участника аукциона на расчетный счет Администрации Петрозаводского городского округа по реквизитам, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации о закупке.

В связи с тем, что в ходе электронного аукциона цена снижена более чем на 25% (НМЦ контракта – 10 563 345,00, цена подрядчика на аукционе – 6 764 290,91), Заказчиком применены антидемпинговые меры в отношении ООО «ДорСтройСервис», в частности в 1,5 раза увеличена сумма обеспечения контракта.

Подрядчиком предоставлено обеспечение исполнения контракта на сумму 4 753 506,00 руб. (платежное поручение № 91 от 30.12.2014г.), с учетом увеличения в 1,5 раза в качестве антидемпинговых мер, что соответствует требованиям законодательства и документации о закупке.

Заключенный 03.01.2015г. контракт зарегистрирован Заказчиком в реестре контрактов на официальном сайте 14.01.2015г., что соответствует установленному законодательством сроку (с учетом выходных и праздничных дней).  В реестре контрактов на официальном сайте (далее – реестр контрактов) при внесении первичных сведений о заключенном контракте не внесены сведения об этапности выполнения работ.

Заказчиком трижды внесены изменения в реестр контрактов 17.03.2015г., 20.05.2015г. и 29.05.2015г.

Заказчиком осуществлено изменение сведений о заключенном контракте от 17.03.2015г. в связи с заменой Подрядчиком способа обеспечения контракта (изменена сумма обеспечения контракта); от 20.05.2015г. в части исправления внесенных сведений в реестре контрактов на официальном сайте в разделе «Информация о заключенном контракте (его изменении)» - внесены сведения об этапности исполнения контракта, осуществлена разбивка суммы контракта в части оплаты по месяцам и в части изменения даты окончания исполнения контракта с 15.03.2016г. на 31.12.2015г. (данная дата не соответствует условию контракта в части этапности оплаты, соответственно внесена не верно); от 29.05.2015г. – в ходе мероприятия Заказчиком исправлены выявленные неверно внесенные сведения в реестр контрактов в части информации о платежах за март, общая сумма платежей (7 262 666,73 руб.) не соответствовала сумме контракта (6 764 290,91руб.).

В соответствии с п.1.2. контракта работы выполняются Подрядчиком в соответствии с перечнем объектов внешнего благоустройства, с указанием площадей и видов работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа в соответствии с приложением № 2 к контракту, с перечнем работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа и кратностью их выполнения в соответствии с приложением № 3 к контракту. Контрактом предусмотрена разработка (изготовление) Подрядчиком расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства по формам расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа, предусмотренным приложением № 4 к контракту. При приемке работ Заказчиком применяются критерии качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства, изложенные в приложении № 5 к контракту (п.1.3. контракта).

При этом цена контракта включает все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по контракту в полном объёме, в том числе расходы на разработку (изготовление) расчета стоимости работ.

Разработка и представление на согласование Заказчику расчета стоимости выполняемых по контракту работ с помесячной разбивкой на основании Приложения № 4 к контракту осуществляется Подрядчиком в соответствии с п.3.1.3 контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта. При наличии замечаний Заказчика по представленному расчету стоимости работ Подрядчик должен устранить их в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения замечаний.

В соответствии с п.3.1.4. контракта Подрядчик обеспечивает ежедневное заполнение Журнала производства работ (прошитого и скрепленного печатями Заказчика и Подрядчика) с указанием наименования объекта, видов и объемов выполненных работ. По требованию Заказчика в любое время предоставляет информацию о ходе выполнения работ и о соблюдении обязательств по контракту в соответствии с п.3.1.5 контракта.

Разделом 4 контракта детализированы основные моменты производства и приемки работ, в частности, предусмотрено, что порядок выполнения работ определяется Подрядчиком самостоятельно в соответствии с действующими нормативными документами, в т. ч. действующими законодательными актами по нормированию труда и технике безопасности, устранение обнаруженных недостатков Подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет в сроки, определенные Заказчиком.

Приложение № 2 «Перечень объектов внешнего благоустройства с указанием площадей и видов работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа» включает в себя наименования объектов по жилым районам Петрозаводского городского округа и периодам выполнения работ с указанием по каждому объекту площади, подлежащей уходу, в разрезе перечней работ.

В соответствии с приложением № 3 к контракту перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа включает в себя:

1. Перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа на период с 16 апреля по 15 ноября 2015 года и кратность их выполнения;

2.  Перечень цветочной рассады в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное».

3. Перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа на период с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 15 апреля 2015 года и с 16 ноября по 31 декабря 2015 года и кратность их выполнения.

В приложение № 4 к контракту «Формы расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа на период с момента заключения контракта (но не ранее 01.01.2015г.) по 31 декабря 2015 года» включены две формы расчетов: 4.1. «Форма расчета стоимости работ по уходу за___», оформляемая в соответствии с приложением № 2 к контракту, и 4.2. «Форма расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа».

В ходе мероприятия сверены документы, предоставленные Подрядчиком и принятые Заказчиком к оплате за выполненные работы (помесячно) с приложениями № 2, 3, 4 к муниципальному контракту № 0106300010514000351-0142294-02:

- суммы в счетах-фактурах соответствуют графику платежей, размещенному на официальном сайте (помесячно);

- акты приемки выполненных работ соответствуют приложению № 2 к контракту в части наименования видов работ, объемов и стоимости;

- справки о стоимости выполненных работ соответствуют отчетному периоду и сумме оплаты.

Сверены расчеты, предоставленные Подрядчиком в соответствии с приложением № 4, а именно:

- представленная форма расчета № 4.1. «Форма расчета стоимости работ по уходу за___» - соответствует приложению № 3 (перечень работ по уходу за объектами внешнего благоустройства) в части кратности выполнения работ и видов работ;

- представленная форма расчета № 4.2. «Форма расчета стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства в жилых районах «Первомайский», «Древлянка», «Перевалка», «Рыбка», «Соломенное» на территории Петрозаводского городского округа» - соответствует приложению № 2 (перечень объектов внешнего благоустройства) в части объемов работ (м2) и цены за период (ежемесячно) и приложению № 4 (расчет стоимости работ по уходу за объектами внешнего благоустройства) в части объемов выполняемых работ.

В соответствии с условиями контракта Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику документы на оплату: счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат.

За период с января по апрель 2015 года Подрядчиком представлены следующие документы на оплату за выполненные работы по контракту № 0106300010514000351-0142294-02:

- за январь 2015 года счет-фактура № 16 от 31.01.2015г., акт приемки выполненных работ № 1 от 31.01.2015г. за период с 03.01. по 31.01. 2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.01.2015г. за период с 03.01. по 31.01.2015г. на сумму 498 375,82 руб.;

- за февраль 2015 года счет-фактура № 19 от 28.02.2015г., акт приемки выполненных работ № 2 от 28.02.2015г. за период с 01.02. по 28.02.2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 28.02.2015г. за период с 01.02. по 28.02.2015г. на сумму 498 375,82 руб.;

- за март 2015 года счет-фактура № 22 от 31.03.2015г., акт приемки выполненных работ № 3 от 31.03.2015г. за период с 01.03. по 31.03. 2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.03.2015г. за период с 01.03. по 31.03.2015г. на сумму 498 375,82 руб.;

- за апрель 2015 года счет-фактура № 25 от 30.04.2015г., акт приемки выполненных работ № 4 от 30.04.2015г. за период с 01.04. по 30.04. 2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 30.04.2015г. за период с 01.04. по 30.04.2015г. на сумму 540 248,19 руб.

Сроки оформления и представления вышеназванных документов для оплаты Подрядчиком соблюдены.

В соответствии с п.2.3. контракта Заказчик производит оплату выполненных Подрядчиком по контракту работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ, акта проверки качества выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, по ценам, указанным в расчете стоимости работ, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.

При этом, для оплаты выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику вышеназванные документы не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным.

Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком в соответствии с п.2.5. контракта за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год на указанные цели в течение 30 дней с момента получения и подписания без замечаний отчетных документов, указанных в пункте 2.3. контракта, с окончательным расчетом не позднее 30 января 2016 года, при условии своевременного и без замечаний выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

Оплата выполненных Подрядчиком работ произведена Администрацией в сроки, предусмотренные контрактом:

- за январь 2015 года - платежными поручениями №№ 63, 64, 65 от 24.02.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 16 от 31.01.2015г. на сумму 498 375,82 руб.;

- за февраль 2015 года -  платежными поручениями №№ 158, 159, 160 от 26.03.2015г., в соответствии со счетом-фактурой № 19 от 28.02.2015г. на сумму 498 375,82 руб.;

- за март 2015 года -  платежными поручениями №№ 181, 182, 183 от 22.04.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 22 от 31.03.2015г. на сумму 498 375,82 руб.;

- за апрель 2015 года – платежными поручениями №№ 212, 213, 214 от 26.05.2015г. в соответствии со счетом-фактурой № 25 от 30.04.2015г. на сумму 540 248,19 руб.

В процессе исполнения контракта Заказчик осуществляет контроль за выполнением Подрядчиком работ по контракту, за соблюдением сроков их выполнения, производит проверку хода и качества выполнения работ (п.3.2.2. контракта), производит приемку работ в порядке, установленном разделом 4 контракта (пункт 3.2.3. контракта), производит оплату работ Подрядчика в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта (п.3.2.4 контракта).

В соответствии с разделом 4 контракта Заказчик назначает своего представителя, имеющего право принимать (подписывать документы) результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями контракта, а также наблюдать за ходом выполнения работ. Для оценки качества работ Заказчик имеет право привлечь представителей иных организаций, в т. ч. надзорных.

Приемка выполненных Подрядчиком работ производится комиссией с равным количеством представителей Сторон, путем выборочного обследования объектов, указанных в Приложении № 2 к контракту, не реже 4 (четырех) раз в месяц. Для организации приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Журнал производства работ. Результаты проверки оформляются актами проверки качества выполненных работ, на основании которых, в соответствии с заключением экспертизы, составляется акт о приемке выполненных работ. При обнаружении замечаний и недостатков в выполненных работах Заказчик ставит в известность Подрядчика и отражает эти недостатки в акте с указанием сроков их устранения. При наличии недостатков работы не считаются принятыми Заказчиком и оплате не подлежат.

Акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат подписаны от имени ООО «ДорСтройСервис» директором Чукиным М.М., действующим на основании Устава, исполнительным директором Сергеевым И.В., на основании доверенности от 31.12.2014г., выданной от имени ООО «ДорСтройСервис» сроком на один год; от имени Администрации Исаковым А.П. на основании доверенности № 1.3-13/82 от 31.12.2014г., выданной Исакову А.П. Администрацией Петрозаводского городского округа в лице Главы Петрозаводского городского округа сроком действия по 31 декабря 2015 года.

В январе 2015 проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 13.01.2015г., 15.01.2015г., 19.01.2015г., 29.01.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа за период с 14 по 31 января 2015, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой. Акт также подписан начальником Территориального отдела администрации в микрорайоне Соломенное аппарата Администрации Петрозаводского городского округа Н.В.Валдаевой.

Всего за январь в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 54 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

Полномочия заместителя директора по производству Полыванчука М.Г. определены приказом директора ООО «ДорСтройСервис» М.М. Чукина № 1-15 от 14.01.2015г. о назначении ответственного по данному контракту Полыванчука Михаила Григорьевича.

Полномочия главного специалиста Администрации Тюковой Ж.Б. определены должностной инструкцией от 22.10.2013г.

В феврале 2015 проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 12.02.2015г., 19.02.2015г., 20.02.2015г., 26.02.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа за февраль 2015 года, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой. Акт также подписан начальником Территориального отдела администрации в микрорайоне Соломенное аппарата Администрации Петрозаводского городского округа Н.В.Валдаевой.

Всего за февраль в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 63 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

В марте 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 05.03.2015г., 12.03.2015г., 19.03.2015г., 26.03.2015г. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа за март 2015, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой. Акт также подписан начальником Территориального отдела администрации в микрорайоне Соломенное аппарата Администрации Петрозаводского городского округа Н.В.Валдаевой.

Всего за март в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 51 случае.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

В апреле 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ произведена в соответствии с условиями контракта 06.04.2015г., 09.04.2015г., 16.04.2015г., 23.04.2015г.. Результаты проверки отражены в акте проверки качества выполненных работ по уходу за объектами внешнего благоустройства на территории Петрозаводского городского округа за апрель 2015, подписанном комиссией в составе уполномоченного представителя ООО «ДорСтройСервис» М.Г.Полыванчука и главного специалиста отдела коммунального хозяйства управления городского хозяйства и транспорта Администрации Ж.Б.Тюковой. Акт также подписан начальником Территориального отдела администрации в микрорайоне Соломенное аппарата Администрации Петрозаводского городского округа Н.В.Валдаевой.

Всего за апрель в соответствии с актом выявлены недостатки на объектах в 55 случаях.

Недостатки, выявленные в ходе проведения проверки качества выполненных работ, Подрядчиком устранены своевременно, в соответствии с установленным Заказчиком сроком, о чем сделаны отметки в актах с указанием фактических сроков исправления недостатков и заключениях проведения экспертизы.

При этом сроки устранения недостатков Подрядчиком в контракте (п.4.8.) не определены и устанавливаются Заказчиком в актах проверки качества выполненных по контракту работ.

В ряде случаев в актах проверки качества выполненных работ имеется не полное или не точное соответствие приложению № 2 к контракту в части наименований объектов.

Правильность применения критериев качества (приложение №5 к контракту) не представляется возможным проверить по причине отсутствия информации в актах проверки качества выполненных работ о том, какие именно выявлены замечания, в актах фиксируются только соответствие критериям качества или факт выявления недостатков, а также срок устранения недостатков и указывается фактическая дата устранения недостатков.

Общую сверку объемов выполненных работ, заявленных в контракте, с фактически выполненными и оплаченными работами можно произвести только по окончанию действия условий контракта в части срока выполнения работ.

Пунктом 4.9. контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ предусмотрено, что для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с требованием законодательства Заказчиком проведена экспертиза результатов исполнения работ по контракту № 0106300010514000351-0142294-02 от 03.01.2015 своими силами.

Заключения проведения экспертизы подписаны гл. специалистом Тюковой	Ж.Б.

Экспертиза выполненных работ осуществлялась своевременно, отчеты об экспертизе подготовлены помесячно.

В соответствии с заключениями экспертизы результатов исполнения контрактов за период с января по апрель 2015 года:

- проверки качества выполненных по контракту работ производились в соответствии с условиями контракта 4 раза в месяц,

- качество и объемы выполненных работ соответствовали критериям качества и объемам работ, установленных контрактом,

- выполненные работы по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства соответствовали условиям заключенного контракта,

- недостатки, выявленные в ходе проведения проверок качества выполненных Подрядчиком работ устранены своевременно.

В заключениях отмечено, что в соответствии с п.3.1.4 контракта Подрядчиком производится ежедневное заполнение Журнала производства работ (прошитого и скрепленного печатями Заказчика и Подрядчика), в котором указываются наименования объекта, видов и объемов выполненных работ.

Из заключений за февраль - апрель 2015 года следует, что Заказчиком в целях определения соответствия фактически выполненных работ предъявляемым к оплате дополнительно запрошены и изучены путевые листы, заполняемые Подрядчиком на транспорт, занятый в соответствии с контрактом на работах по текущему содержанию объектов благоустройства.

Путевые листы заполняются по форме, утвержденной постановлением Госкомстата от 28.11.1997 № 78. При этом Подрядчику рекомендовано в путевом листе отражать информацию о маршруте транспорта (не входит в перечень обязательных реквизитов). В заключениях проведения экспертизы отмечено, что количество машино-часов, подтвержденных документами, является достаточным для выполнения работ по механизированной уборке закрепленных территорий в соответствии с контрактом, с учетом убираемой площади, кратности и технологии выполнения работ.

В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ информация о приемке и оплате   выполненных работ (поэтапно), отчеты о выполнении этапа подлежат размещению Заказчиком на официальном сайте в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта».

Администрацией несвоевременно опубликована в реестре контрактов на официальном сайте информация об исполнении контрактов, подлежащая опубликованию в соответствии с законодательством. На момент проведения проверки отчеты, заключения экспертизы не были размещены на официальном сайте, в ходе проведения мероприятия данное требование Закона № 44-ФЗ Администрацией было исполнено.

Заказчиком опубликована в реестре контрактов информация об исполнении контрактов за период с января по март 2015 года 20.05.2015г., за апрель 28.05.2015г., с вложением всех необходимых документов, подтверждающих факт исполнения сторонами обязательств по каждому этапу: платежные поручения, счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, доверенности на ответственных лиц, акты проверки качества выполненных работ, заключения проведения экспертизы результатов исполнения работ.

Опубликованные на официальном сайте информация и документы об исполнении этапов контракта достоверны, соответствуют фактическим, опубликованы в полном объеме.

В связи с тем, что Заказчиком некорректно внесены сведения об этапах контракта (по исполнению одной стороной) – имеются расхождения между фактическими датами завершения этапа (факт оплаты) и датой завершения этапа в сведениях о контракте.

В ходе исполнения контракта Подрядчик обратился к Заказчику о замене способа обеспечения контракта на банковскую гарантию (письмо от 02.03.2015г. №16-3). В соответствии с ч.7 статьи 96 Закона № 44-ФЗ Заказчиком согласована замена способа обеспечения контракта, предоставленного в виде перечисления денежных средств на р/с № 40204810400000000032 Администрации Петрозаводского городского округа на предоставление Банковской гарантии с учетом объема выполненных обязательств в январе 2015 года в размере 498 375,82 рубля.

ООО «ДорСтройСервис» предоставлена Банковская гарантия от 03.03.2015г. № 685/15-Г-Д, выданная Акционерным коммерческим банком «Северо-Восточный Альянс», на сумму  4 403 279,03 рублей сроком действия с 03.03.2015 по 15.04.2016 гг. Данная Банковская гарантия внесена в реестр банковских гарантий, размещенный на официальном сайте, 04.03.2015г. с реестровым номером № 0653100104050515001102.

В соответствии с запросом ООО «ДорСтройСервис» Администрацией Петрозаводского городского округа осуществлен возврат внесенных в качестве обеспечения денежных средств в сумме 4 753 506,00 рублей (платежное поручение № 54612 от 19.03.2015г.).

Срок возврата обеспечения, внесенного денежными средствами, определяется условиями контракта. В соответствии с п.2.9. контракта Заказчик на основании письменного заявления перечисляет Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, в течение 15 (пятнадцати) дней.

Срок возврата денежных средств в случае замены способа обеспечения в контракте не прописан. Заказчиком осуществлен возврат денежных средств в течение 17 дней с момента обращения Подрядчика.

Пункт 2.6. контракта предусмотрено, что в случае просрочки Подрядчиком выполнения взятых на себя по контракту обязательств Заказчик оплачивает фактически выполненные работы за вычетом неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной пунктом 6.5. контракта, за исключением случая, когда неустойка перечислена Подрядчиком до момента оплаты выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки.

В соответствии с п.6.5. контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Данная норма контракта об ответственности Подрядчика соответствует требованиям действующего законодательства.

В ходе исполнения контракта в период с января по апрель 2015 года Неустойки, пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в адрес ООО «ДорСтройСервис» Заказчиком не выставлялись, претензии в рамках исполнения контракта в адрес Подрядчика не направлялись.

В ходе исполнения контракта дополнительные соглашения к нему не заключались.

4. Аудит исполнения муниципального контракта № 0106300010514000363-0142294-03 на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа.

28.11.2014г. Администрацией Петрозаводского городского округа на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа (извещение № 0106300010514000363 от 28.11.2014г.).

Начальная (максимальная) цена контракта – 608 586 958,00 рублей.

Срок выполнения работ, предусмотренных контрактом - с 01 января 2015 года по 30 июня 2017 года.

Срок действия контракта – с момента подписания контракта и действует по 15 сентября 2017 года включительно.

Протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № 0106300010514000363-3 от 19.12.2014г. опубликован на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» и на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) 19.12.2014г.

В соответствие с протоколом подведения итогов аукциона в электронной форме № 0106300010514000363-3 от 19.12.2014г. Единая комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петрозаводского городского округа признала победителем Государственное унитарное предприятие Республики Карелия «Мост» (ИНН 1020000748) с предложением о цене контракта – 459 361 435,90 рублей (второй участник закупки, ООО «Финэкс-Инвест» предложил цену контракта – 479 505 304,10 рублей).

12.01.2015г. между Администрацией Петрозаводского городского округа (далее – Администрация, Заказчик) и государственным унитарным предприятием Республики Карелия «Мост» (далее - ГУП РК «Мост», Подрядчик) заключен муниципальный контракт № 0106300010514000363-0142294-03 на выполнение работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа.

Контракт заключен сторонами на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 12.01.2015г. в форме электронного документа в соответствии с протоколом поведения итогов электронного аукциона № 0106300010514000363-3 от 19.12.2014г., проектом контракта, включенным в состав документации о закупке (за исключением п. 2.4 контракта в части расчетов за выполненные работы), техническим заданием, условиями электронного аукциона, и в срок, установленный законодательством для подписания контракта по итогам электронного аукциона.

Контракт на электронной площадке подписан 12.01.2015г. заместителем главы Администрации Петрозаводского городского округа - председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа Баженовым Д.В., действующим на основании доверенности №1.3-13/74 от 31.12.2013г. Доверенность Баженову Д.В. на право заключать от имени Администрации Петрозаводского городского округа гражданско-правовые договоры, контракты и соглашения с юридическими лицами выдана Главой Петрозаводского городского округа Г.И.Ширшиной сроком действия по 31 декабря 2014г.  Таким образом, контракт подписан лицом, не наделенным на момент подписания контракта таковыми полномочиями.

От имени ГУП РК «Мост» контракт подписан исполняющим обязанности генерального директора Лисицыным Ю.А., действующим на основании Устава. Исполнение обязанностей генерального директора ГУП РК «Мост» возложены на главного инженера ГУП РК «Мост» Ю.А. Лисицина с 11 ноября 2014г. приказом № 135 от 07.11.2014г.. Приказ утратил силу с 15 января 2015 года в связи с возложением исполнения обязанностей генерального директора на Шарапова И.В. (приказ № 3 от 13.01.2015г.).

В ходе анализа соблюдения сторонами требований законодательства при заключении муниципального контракта на электронной площадке выявлены противоречия между пунктами 1.1, 5.3, 7.1 проекта контракта, п. 15 информационной карты документации об электронном аукционе и фактическим сроком заключения контракта.

Согласно п.1.1. контракта срок выполнения работ по контракту с 01.01.2015г. по 30.06.2017г. включительно. Подрядчик обязан приступить к исполнению контракта не позднее 01.01.2015г.

Согласно п. 5.3.  контракта срок выполнения работ по контракту – с 01 января 2015 года по 30 июня 2017 года.

Согласно п. 15 Информационной карты документации об электронном аукционе срок выполнения работ - с 1 января 2015 года по 30 июня 2017 года»

При этом, согласно п. 7.1. контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 15 сентября 2017 года включительно. Фактически контракт заключен 12.01.2015г. с условием даты начала работ ранее начала срока действия контракта.

Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме датирован 19.12.2014г., контракт подписан 12.01.2015г. - через 23 дня после размещения Заказчиком протокола в единой информационной системе, вследствие обмена протоколами разногласий (регламентированный срок подписания контракта на электронной площадке - 15.01.2015). Нарушений законодательства в части срока подписания контракта не выявлено.

В ходе осуществления на электронной площадке предусмотренных законодательством действий по подписанию контракта между Администрацией и ГУП РК «Мост» оформлялись протоколы разногласий.

Проект контракта по итогам электронного аукциона направлен Администрацией на электронной площадке в адрес ГУП РК «Мост» 22.12.2014г. (регламентированный срок 24.12.2014). Проект контракта направлен в соответствии с документацией об электронном аукционе.

26.12.2014г. Подрядчиком направлен протокол разногласий (регламентированный срок 29.12.2014г.) об изменении п. 2.4. проекта контракта в части порядка расчетов за выполненные услуги в связи с понижением в ходе аукциона начальной максимальной цены контракта на 25,4%.

Заказчиком протокол разногласий обработан 29.12.2014г. (регламентированный срок 31.12.2014г.).

29.12.2014 (регламентированный срок- 31.12.2014) Администрацией в адрес ГУП РК «Мост» повторно направлен проект контракта для подписания с внесенными изменениями в п. 2.4. контракта.

Пунктом 2.4. проекта контракта и пунктом 16 информационной карты документации о закупке предусмотрено, что расчет за выполненные подрядчиком работы будет осуществлен Администрацией в пределах цены контракта, установленной пунктом 2.1 контракта и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017 годы на указанные цели, в том числе в 2015 году – в сумме, не превышающей 226002501 (двести двадцать шесть миллионов две тысячи пятьсот один) рубль 62 копейки, в 2016 году – в сумме, не превышающей 248186734 (двести сорок восемь миллионов сто восемьдесят шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 05 копеек, в 2017 году – в сумме, не превышающей 134397722 (сто тридцать четыре миллиона триста девяносто семь тысяч семьсот двадцать два) рубля 33 копейки.

Контракт заключен с условием расчетов Администрацией за выполненные подрядчиком работы в пределах цены контракта, установленной пунктом 2.1 контракта и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017 годы на указанные цели, в том числе в 2015 году – в сумме, не превышающей 170586688 (сто семьдесят миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 22 копейки, в 2016 году – в сумме, не превышающей 187331346 (сто восемьдесят семь миллионов триста тридцать одна тысяча триста сорок шесть) рублей 86 копеек, в 2017 году – в сумме, не превышающей 101443400 (сто один миллион четыреста сорок три тысячи четыреста) рублей 82 копейки.

Уменьшение сумм в разбивке по годам произведено пропорционально снижению общей цены контракта на аукционе по отношению к начальной максимальной цене контракта (24,52%).

12.01.2015г. проект контракта с изменениями подписан Подрядчиком (регламентированный срок 12.01.2015) и в этот же день направлен Заказчику. Одновременно с подписанным контрактом Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта представлена Банковская гарантия № 0015419 от 30.12.2014г. выданная ОАО «О.К. Банк» (в п. 15 Банковской гарантии указано: «вступает в силу с даты выдачи и действует по 15.10.2017г. включительно»).

12.01.2015г. Заказчиком отозван подписанный Подрядчиком контракт (регламентированный срок 15.01.2015г.).

12.01.2015г. (регламентированный срок - 19.01.2015г.) Администрацией в адрес ГУП РК «Мост» в третий раз направлен проект контракта для подписания.

Проект контракта подписан Подрядчиком 12.01.2015г. (регламентированный срок 15.01.2015г.) и в этот же день направлен Заказчику.

12.01.2015г. Администрацией подписан контракт на электронной площадке (регламентированный срок 15.01.2015г.).

Администрацией и ГУП РК «Мост» при подписании контракта в форме электронного документа на электронной площадке соблюдены требования ст.70 Закона № 44-ФЗ.

В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона и документацией о закупке участник аукциона до заключения контракта предоставляет обеспечение контракта в размере 60 858 695,80 рублей. Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам аукциона, предоставляется участником аукциона до заключения контракта, в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об аукционе. Обеспечение исполнения контракта в виде внесения денежных средств должно быть внесено с банковского счета Участника аукциона на расчетный счет Администрации по реквизитам, указанным в извещении о проведении электронного аукциона и документации о закупке.

В соответствии с пунктом 2.9. контракта предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 10 (десяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

В качестве обеспечение исполнения контракта Подрядчиком предоставлена Банковская гарантия № 0015419 от 30.12.2014г. выданная ОАО «О.К. Банк» на сумму 60 858 695,80 рублей, что соответствует требованиям законодательства и документации о закупке. Однако, в реестре банковских гарантий внесена информация о выдаче ОАО «О.К. Банк» Банковской гарантии на сумму 60 858 695,00 рублей

Антидемпинговые меры Заказчиком не применялись, т.к. снижение начальной максимальной цены контракта на аукционе сложилось в пределах 24,52%.

Первично Подрядчиком представлена и направлена Заказчику 12.01.2015г. Банковская гарантия № 0015419 от 30.12.2014г., выданная ОАО «О.К. Банк». При этом в п. 15 Банковской гарантии указано, что данная гарантия действует по 15.10.2017г. включительно. На официальном сайте размещена информация о том, что данная Банковская гарантия имеет статус «недействующая».

В ходе обмена протоколами разногласий между сторонами при подписании контракта Подрядчиком повторно представлена измененная Банковская гарантия № 0015419 от 30.12.2014г., выданная ОАО «О.К. Банк», с указанием даты действия данной гарантии по 16.10.2017г. включительно (направлена Заказчику 12.01.2015г.).

Данная Банковская гарантия внесена в реестр банковских гарантий, размещенный на официальном сайте 31.12.2014г. с реестровым номером № 0AM0106300010514003304.

В соответствии с пп.5. п. 6.12.2 Документации об аукционе в электронной форме «Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц».

Согласно п. 7.1 контракта «Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 15 сентября 2017 года включительно».

Таким образом, окончательный вариант Банковской гарантии, представленный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, соответствует требованиям законодательства и документации об аукционе.

Заключенный 12.01.2015г. контракт зарегистрирован Заказчиком в реестре контрактов на официальном сайте 13.01.2015г., что соответствует установленному законодательством сроку. Однако сведения о контракте внесены в реестр контрактов с нарушением требований, установленных действующим законодательством. В реестре контрактов на официальном сайте (далее – реестр контрактов) при внесении первичных сведений о заключенном контракте не внесены сведения об этапности выполнения работ.

Контракт зарегистрирован как одноэтапный, без разбивки по платежам и по годам, что не соответствует условиям контракта в части приемки работ и их оплаты помесячно.

Сведения о заключенном контракте внесены в реестр контрактов неверно. Согласно п. 15 Информационной карты документации об аукционе и п. 2.4 муниципального контракта «Срок (период) выполнения работ - с 01 января 2015 года по 30 июня 2017 года.», в реестре контрактов на официальном сайте размещена информация: «Срок (период) выполнения работ с 12.01.2015 - 30.06.2017г.г. (т.к. контракт заключен 12.01.2015г.)».

Кроме того, согласно п. 16 Информационной карты документации об аукционе и п. 5.3. муниципального контракта: «Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) дней», в сведениях о контракте на официальном сайте дата окончания исполнения контракта - 30.06.2017 (без учета предполагаемой даты платежа).

В соответствии с п.1.1 контракта и в соответствии с условиями контракта Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению комплекса работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе с применением технических средств организации дорожного движения, в границах Петрозаводского городского округа в пределах видов и объёмов работ, выполняемых по контракту.

Срок выполнения работ по контракту с 01.01.2015г. по 30.06.2017г. включительно, подрядчик обязан приступить к исполнению контракта не позднее 01.01.2015г., однако, в силу затянувшейся процедуры подписания контракта на электронной площадке фактически приступил с даты заключения контракта.

Согласно контракту, в комплекс работ по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа входит:

- текущее содержание объектов дорожно-мостового хозяйства (весенне-летне-осенний и зимний периоды): площадь проезжих частей – 2787816 м2, тротуаров – 441635 м2, посадочных площадок остановок общественного транспорта – 7919 м2.

- регулирование дорожного движения техническими средствами, в том числе с применением светофорных объектов.

Виды и объемы работ, выполняемых по контракту, изложены в приложениях №№ 4.1 – 4.3.6 к контракту.

В соответствии с п. 3.1.3. контракта Подрядчик самостоятельно определяет виды и порядок производства работ, выполняемых в соответствии с условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, способ выполнения работ (механизированный, ручной), количество оборудования, механизмов, технических устройств, единиц транспортных средств, спецтехники, количество трудовых ресурсов.

Раздел 3 контракта «Права и обязанности Подрядчика» содержит подробный перечень обязанностей Подрядчика по контракту, в частности:

- непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни выполнять работы в соответствии с условиями настоящего контракта (п. 3.2.1. контракта);

- назначить уполномоченных представителей (не менее двух). Документ (приказ, доверенность) о назначении уполномоченных представителей Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее чем через 2 (два) рабочих дня с момента заключения контракта. В случае смены уполномоченного представителя Подрядчик должен незамедлительно представить Заказчику документ о назначении нового представителя.

Уполномоченный представитель Подрядчика:

- принимает участие в проведении контроля выполнения работ;

- принимает участие в совещаниях по вопросам исполнения контракта;

- подписывает двусторонние акты контрольных проверок (пункт 3.2.2. контракта).

Подрядчик обязан:

- своевременно, качественно, в установленные сроки выполнять комплекс работ в объемах, предусмотренных контрактом, в т. ч. по заявкам Заказчика, совершенным в письменной форме (пункт 3.2.4. контракта);

- устранять выявленные недостатки работ своими силами и за свой счет, а также принимать меры по восстановлению, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, светофорных объектов и их элементов после ДТП самостоятельно, за счёт собственных средств, с последующим взысканием денежных средств с виновника ДТП.

Восстановление работы светофорных объектов после ДТП должно быть обеспечено в течение 5 (пяти) рабочих дней (пункт 3.2.5. контракта) и т.д.

Разделом 5. Производство и приемка работ предусмотрено, что виды и Порядок производства работ, выполняемых в соответствии с условиями контракта, определяется Подрядчиком самостоятельно, исходя из дорожных и климатических условий, на основании перечня работ, объемами и кратностью, предусмотренными контрактом, в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе актами по нормированию труда и технике безопасности, с учетом заявок заказчика и предписаний контрольных и надзорных органов (п. 5.1.контракта).

В соответствии с условиями контракта Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику документы на оплату: счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат.

За период с января по апрель 2015 года Подрядчиком представлены следующие документы на оплату за выполненные работы по контракту:

1.За январь 2015 года:

- акт от 31.01.2015г., по информации Администрации данный акт поступил 22.04.2015 - входящий № 3.1.2-08-411;

- счет-фактура № 6 от 31.01.2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат №1/1 от 31.01.2015г.(КС-3), Акт о приемке выполненных работ (КС-2) №1/1 от 31.01.2015г.

-  акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа, акт № б/н от 18.01.2015г. Итого 162,55 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа, акт № б/н от 19.01.2015г. Итого 19,90 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа, акт № б/н от 20.01.2015г. (первоначально неверная дата 20.12.2014г.). Итого 21,80 (т.)

итого за январь 204,25 (т.)

2. За февраль 2015 года:

- акт от 28.02.2015г., по информации Администрации данный акт поступил 22.04.2015г. - входящий № 3.1.2-08-411;

- счет-фактура № 46 от 28.02.2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2/1 от 28.02.2015г.(КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2/1 от 28.02.2015г.

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа, акт № б/н от 05.02.2015г. Итого 0 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа, акт № б/н от 09.02.2015г. Итого 0 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа, акт № б/н от 10.02.2015г. Итого 50,95(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа, акт № б/н от 11.02.2015г. Итого 165,36 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа, акт № б/н от 12.02.2015г. Итого 287,0(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 2 от 13.02.2015 (дата осмотра 14.02.2015). Замечание: дата акта и дата осмотра не совпадают. Итого 259,27 (т.)

-акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 2 от 13.02.2015г. (дата осмотра 15.02.2015г.). Замечания по датам, номер акта совпадает с предыдущим. Итого 7,13 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 3 от 14.02.2015г. (дата осмотра 15.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 633,47 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 4 от 15.02.2015г. (дата осмотра 16.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 144,94 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 5 от 16.02.2015г. (дата осмотра 17.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 383,76 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 6 от 17.02.2015г. (дата осмотра 18.02.2015). Замечание по датам. Итого 494,77 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 6 от 17.02.2015г. (дата осмотра 19.02.2015г.). Замечание по датам, номер акта совпадает с предыдущим. Итого 37,46 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 7 от 18.02.2015г. (дата осмотра 19.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 548,10 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 8 от 19.02.2015г. (дата осмотра 20.02.2015г.) Замечание по датам. Итого 383,61(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 9 от 20.02.2015г. (дата осмотра 21.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 805,15(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 9 от 20.02.2015г. (дата осмотра 22.02.2015г.). Замечание по датам, номер акта совпадает с предыдущим. Итого 86,12(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 10 от 21.02.2015г. (дата осмотра 22.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 321,46 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 11 от 22.02.2015г. (дата осмотра 24.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 581,83 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 12 от 24.02.2015г. (дата осмотра 24.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 0 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 13 от 25.02.2015г. (дата осмотра 26.02.2015г.). Замечание по датам. Итого 159,20 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 15 от 27.02.2015г. (дата осмотра 28.02.2015г.). Замечание по датам, непонятно по № контракт, пропущен №14. Итого 374,83 (т.)

Итого за февраль - 5724,41 (т.)

3. За март 2015 года:

- акт от 31.03.2015г., по информации Администрации данный акт поступил 22.04.2015г. - входящий № 3.1.2-08-411;

- счет-фактура № 82 от 31.03.2015г., справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3/1 от 31.03.2015г. (КС-3), акт о приемке выполненных работ (КС-2) № 2/1 от 31.03.2015г.

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 16 от 02.03.2015г. (дата осмотра 03.03.2015). Замечание по датам. Итого 182,31(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт №17 от 03.03.2015г. (дата осмотра 04.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 87,79(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 19 от 05.03.2015г. (дата осмотра 06.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 159,62(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 20 от 06.03.2015г. (дата осмотра 07.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 189,96(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 21 от 07.03.2015г. (дата осмотра 08.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 148,80(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 22 от 08.03.2015г. (дата осмотра 09.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 4,05(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 22 от 08.03.2015г. (дата осмотра 09.03.2015г.). Замечание по датам, номер акта совпадает с предыдущим. Итого 131,22(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 23 от 09.03.2015г. (дата осмотра 10.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 66,62(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 24 от 10.03.2015г. (дата осмотра 11.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 137,92(т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов № 25 от 11.03.2015г. (дата осмотра 12.03.2015г.). Замечания по датам. Итого 26,81 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 25 от 11.03.2015г. (дата осмотра 12.03.2015г.). Замечание по датам, номер совпадает с предыдущим. Итого 189,03 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 27 от 14.03.2015г. (дата осмотра 15.03.2015г.). Замечание по датам, номер 26 пропущен. Итого 127,55 (т.)

-  акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 28 от 20.03.2015г. (дата осмотра 21.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 7,43 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 29 от 25.03.2015г. (дата осмотра 26.03.2015г.). Замечание по датам. Итого 12,40 (т.)

- акт сдачи-приемки работ по вывозке снега с объектов дорожного хозяйства в границах Петрозаводского городского округа инструментальных измерений объемов снежных валов, акт № 29 от 28.03.2015г. (дата осмотра 29.03.2015г.). Замечание по датам, номер 28 пропущен. Итого 34,30 (т.)

Итого за март - 1505,81 (т.)

4. За апрель 2015 года по информации, полученной от сотрудников Администрации, никаких документов, подтверждающих выполнение работ за апрель 2015 в Администрацию от ГУП РК «Мост» на оплату не поступало.

Общую сверку объемов выполненных работ, заявленных в контракте, с фактически выполненными и оплаченными работами можно произвести только по окончанию действия контракта в части срока выполнения работ.

В ходе мероприятия выявлены замечания к актам о приемке, например,

по акту о приемке выполненных работ №1/1 от 31.01.2015г. за январь 2015 года: к акту выполненных работ имеется приложение «за январь 2014г.» В приложении и акте имеются несоответствия в количестве установленных стоек, знаков, видов работ, например:

- согласно приложению к акту установлена стойка -1 шт., на ней 2 знака 5.19.1/2, согласно акту (КС2) п.1.1. стойка – 1 шт, знаков – 3 шт.

- в приложении расчет п.14 новый знак 5.1.1 отсутствует в ТЗ (скорее всего аналог).

- в акте п.3.1 монтаж знаков на стойке или опоре с изготовлением кронштейнов -  7 знаков, в приложении к акту выполненных работ нет этих знаков.

- в приложении есть позиции «Ремонт знака» - 2 шт. Данный вид работ отсутствует в техническом задании.

- в приложении есть позиции: п. п.9,7 (ремонт знака 5.16, 5.7.1 –по 1 шт.), п.п. 4,6 (замена знака 5.19.1/2- по 1 шт.). Данные позиции не нашли отражения в акте выполненных работ.

- по акту всего 7 знаков монтаж + 3 знака изготовление, по приложению всего 2 знака замена + 2 знака установка со стойкой + 2 знака ремонт+1 знак новый.

По акту о приемке выполненных работ №2/1 от 28.02.2015г. за февраль 2015 года и по акту о приемке выполненных работ №3/1 от 31.03.2015г. за март 2015 года имеются аналогичные несоответствия.

Кроме того, по многим актам дата на акте о приемке выполненных работ и дата фактического осмотра не совпадают.

Согласно п.3.2.2. контракта Подрядчик обязан назначить уполномоченных представителей (не менее двух). Документ (приказ, доверенность) о назначении уполномоченных представителей Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее чем через 2 (два) рабочих дня с момента заключения контракта. В случае смены уполномоченного представителя Подрядчик должен незамедлительно представить Заказчику документ о назначении нового представителя.

Уполномоченный представитель Подрядчика:

- принимает участие в проведении контроля выполнения работ;

- принимает участие в совещаниях по вопросам исполнения контракта;

- подписывает двусторонние акты контрольных проверок.

Полномочия на подписание всех документов, в т.ч. приказов, актов, счетов предоставлены от имени ГУП РК «Мост» Лисицыну Ю.А. на основании доверенности от 19.01.2015г..

Полномочия Подрядчика на подписание актов приемки от имени ГУП РК «Мост» предоставлены:

- Власову С.А.  - приказом № 19 от 13.01.2015г. - на осуществление комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах ПГО (первое подписание актов 13.01.2015);

- Кузнецову А.П.  - приказом № 18 от 13.01.2015г. - на осуществление комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах ПГО (первое подписание актов 22.01.2015);

- Викторову П.Е.  - приказом № 53/1 от 02.02.2015г. (первое подписание актов 04.02.2015);

- Никитину О.А. - приказом № 73 от 06.02.2015г. (первое подписание актов 06.02.2015);

- Мацуеву Е.А. - приказом № 200 от 22.04.2015г. (первое подписание актов 25.02.2015);

- Евсееву А.А. - приказом № 52/1 от 02.02.2015г. (первое подписание актов 23.04.2015);

- Заболотских В.В. -  приказом № 96 от 24.02.2015г. (фактически не подписывал);

- Кретинину А.В.  - в соответствии с доверенностью от 13.05.2015г. (фактически не подписывал).

В приемке работ от Администрации принимали участие следующие лица:

- Пухач В.В. на основании доверенности от 19.01.2015г. № 1.3-13/1;

- Исаков А.П. на основании доверенности от 31.12.2014г. № 1.3-13/82 (подписывать акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ);

- Еремеева Е.Г. на основании доверенности от 09.04.2015г. № 1.3-13/41;

- ВРИО Нач. дор.инспекции ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску Богословский А.В. (доверенность не представлена).

Администрацией к приемке работ также были привлечены специалисты МКУ «Служба Заказчика»:

- Полыванчук В.М.  - доверенность от 31.12.2014г. № 1.3-14/53 (дана Главой Петрозаводского городского округа Ширшиной Г.И. на действия от имени Администрации на участие в проведении контрольных проверок, подписание двухсторонних актов);

- Масляков А.С. – доверенность от 31.12.2014г. № 1.3-14/52 (дана Главой Петрозаводского городского округа Ширшиной Г.И. на действия от имени Администрации);

- Климов Е.В.  – доверенность от 31.12.2014г. № 1.3-14/54 (дана Главой Петрозаводского городского округа Ширшиной Г.И. на действия от имени Администрации).

Согласно п. 5.5 муниципального контракта акт контрольной проверки составляется Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, проводившими контроль качества, не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня проведения проверки.

В январе 2015 проверки качества выполненных по контракту работ произведены:

1. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 12.01.2015г. В состав комиссии включены представители Администрации и МКУ «Служба Заказчика», начальник отдела ОДХТ и БДД УГХ и Т КЖКХ АПГО, акт подписан сотрудниками муниципального казенного учреждения «Служба Заказчика» (далее МКУ «Служба Заказчика»). Проверено 16 объектов. Выявлены недостатки по 16 объектам.

Замечания к акту контрольной проверки от 12.01.2015г.:

- неверная нумерация проверенных объектов, согласно акта в разделе «Дороги общегородского и районного значения» указано 12 объектов, но по факту всего 11 объектов;

- не указан срок устранения недостатков;

- акт не подписан от Администрации, хотя Пухач В.В. включен в состав комиссии;

- не ясны полномочия МКУ «Служба Заказчика» по участию в проверках и подписании актов.

Ответ ГУП РК «Мост» об устранении недостатков по актам проверки от 12.01.2015 отсутствует.

Акт контрольной проверки устранения недостатков, выявленных при проверке 12.01.2015г. отсутствует.

2. Акт проверки по текущему содержанию ДМХ от 13.01.2015г. Срок устранения недостатков 15.01.2015г.. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Проверено 17 объектов. Выявлены недостатки по 13 объектам.

Замечания: акт не подписали члены комиссии (Администрация и ГУП РК «Мост») Власов С.А.   и Пухач В.В., хотя согласно п.5.5. муниципального контракта должны были подписать не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня проведения проверки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 14012015г. от 14.01.2015 об устранении недостатков по актам проверки от 13.01.2015г..

3.  Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 15.01.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Срок устранения недостатков 16.01.2015г.. Проверено 39 объектов. Выявлены недостатки по 39 объектам.

Замечание к акту контрольной проверки от 15.01.2015г.: в акт включено 39 позиций (неправильная нумерация, должно быть 43).

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №61/09 от 16.01.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 15.01.2015г.. В ответе на акт говорится об устранении недостатков только по 28 позициям (отсутствует информация об устранении по п.п. №4,5,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,30,37).

Имеются ответы ГУП РК «Мост» № 62/09 от 16.01.2015г., №70/09 от 17.01.2015г. об устранении недостатков по упущенным выше пунктам.

4. Акт контрольной проверки от 16.01.2015г. по устранению недостатков по акту 15.01.2015г. Состав комиссии: представители Администрация и ГУП РК «Мост». Всего проверено 13 объектов. Недостатки выявлены по 13 объектам.

Замечания к акту контрольной проверки от 16.01.2015г.: акт от 16.01.2015, а проверка проведена 17.01.2015г., при этом по 13 пунктам недостатки не устранены.

5. Акт контрольной проверки от 17.01.2015г. по устранению недостатков по акту 15.01.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Недостатки по выборочно проверенным 13 пунктам устранены.

6. Акты контрольной проверки от 20.01.2015г по текущему содержанию. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост»). Срок устранения 21.01.2015г.

7. Акт контрольной проверки от 22.01.2015г. по текущему содержанию. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Срок устранения 23.01.2015г.

Нет актов контрольных проверок по устранению недостатков от 21.01.2015г., 23.01.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №117/09 от 23.01.2015г. по актам проверки от 20.01.2015г., 22.01.2015г.

8. Акты контрольных проверок от 23.01.2015г. по текущему содержанию. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Срок устранения 24.01.2015г.

Отсутствует ответ ГУП РК «Мост» по акту проверки от 23.01.15г.

9. Акт контрольной проверки от 24.01.2015г. по текущему содержанию. Состав комиссии: представители Администрации.

В данном акте собраны вместе объекты, которые проверялись 20.01.2015г., 23.01.2015г., а также иные объекты, таким образом частично это акт по устранению недостатков по актам от 20.01.2015г., 23.01.2015г. Проверено 24 объекта. Обнаружены недостатки по 24 объектам.

Замечания к акту контрольной проверки от 24.01.2015г.:

- если рассматривать данный акт, как акт по устранению недостатков по актам 20.01.2015г., 23.01.2015г., то проверено всего:10 объектов из акта за 23.01.2015г. (из 30 объектов) и 2 объекта из акта за 20.01.2015г.; при этом срок устранения недостатков от 20.01.2015г. - 21.01.2015г. (т.е. проверка Заказчиком проведена позже установленного им срока);

- для новых объектов не указан срок исправления недостатков;

- акт односторонний, подписан только Администрацией.

Ответ ГУП РК «Мост» по акту проверки от 24.01.2015г. отсутствует.

10. Акт Контрольной проверки от 24.01.2015г. по текущему содержанию. Состав комиссии: представители Администрации. Срок устранения недостатков не указан. Проверено 8 объектов. Обнаружены недостатки по 8 объектам.

Замечания к акту контрольной проверки от 24.01.2015г.:

- срок устранения недостатков не указан;

- акт односторонний, подписан только Администрацией.

Ответ ГУП РК «Мост» по акту проверки от 24.01.2015г. отсутствует.

11. Акт контрольной проверки от 27.01.2015г. по текущему содержанию. Состав комиссии: представители Администрации, ГУП РК «Мост». Срок устранения недостатков 28.01.2015г. Проверено 75 объектов. Обнаружены недостатки по 65 объектам.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» от 28.01.2015г. № 148/09 по актам проверки от 27.01.2015 об устранении недостатков.

12. Акт контрольной проверки от 28.01.2015г. по устранению недостатков по акту 27.01.2015г. Состав комиссии: представители ГУП РК «Мост» и МКУ «Служба Заказчика». Проверено 70 объектов, из них по 29 объектам недостатки устранены.

13. Акт контрольной проверки от 29.01.2015г. по текущему содержанию. Состав комиссии: представители Администрации, ГУП РК «Мост». Срок устранения недостатков 30.01.2015г. Проверено 71 объект. Выявлены недостатки по 71 объекту.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №161/09 от 30.01.2015г. по актам проверки от 29.01.2015г. об устранении недостатков.

Акт контрольной проверки от 30.01.2015г. по устранению недостатков по акту 29.01.2015г. отсутствует.

14. Акт контрольной проверки от 30.01.2015г. по текущему содержанию. Состав комиссии: представители ГУП РК «Мост», МКУ «Служба Заказчика». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика», ГУП РК «Мост», Администрацией. Срок устранения недостатков 31.01.2015г. Проверен 91 объект. Выявлены недостатки по 71 объектам.

Замечания: трехсторонний акт муниципальным контрактом не предусмотрен.

Акт контрольной проверки от 31.01.2015г. по устранению недостатков по акту 30.01.2015г. отсутствует.

В феврале 2015 проверка качества выполненных по контракту работ проведена:

1.  Акт Контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 04.02.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Срок устранения недостатков 05.02.2015г. Выявлены недостатки по 79 объектам.

Ответ ГУП РК «Мост» об устранении недостатков по актам проверки от 04.02.2015г. отсутствует.

2. Акт контрольной проверки текущего содержания ГУП РК «Мост» автомобильных дорог общего пользования (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 04.02.2015г.). Проверено 68 объектов, из них по 11 объектам устранены недостатки.

3. Акт Контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 04.02.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Выявлены недостатки по 79 объектам. Срок устранения недостатков 05.02.2015.

Ответ ГУП РК «Мост» об устранении недостатков по актам проверки от 04.02.2015г. отсутствует

4.  Акт контрольной проверки по текущему содержанию ГУП РК «Мост» автомобильных дорог общего пользования от 05.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 04.02.2015г.). Проверено 68 объектов, из них по 11 объектам устранены недостатки.

5. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ГУП РК «Мост» автомобильных дорог общего пользования от 06.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 04.02.2015г.). Проверено 56 объектов, объектов без замечаний нет.

6. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 06.02.2015г. Состав комиссии: Администрация и ГУП РК «Мост». Выявлены недостатки по 25 объектам. Срок устранения недостатков 07.02.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 255/09 от 06.04.2015г. (ошибка в дате регистрации ответа) об устранении недостатков по актам проверки от 06.02.2015г.

7. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ГУП РК «Мост» автомобильных дорог общего пользования от 07.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 06.02.2015г.). Проверен 21 объект, из них по 9 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 260/09 от 09.04.2015г. (ошибка в дате регистрации ответа) об устранении недостатков по актам проверки от 07.02.2015г.

8. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 10.02.2015г. Состав комиссии: Администрация и ГУП РК «Мост». Проверено 45 объектов, выявлены недостатки по 38 объектам. Срок устранения недостатков 11.02.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 298/09 от 11.02.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 10.02.2015г.

9. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 11.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 10.02.2015г.). Проверено 35 объектов, из них по 10 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 299/09 от 11.02.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 11.02.2015г.

10.  Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 12.02.2015г. Состав комиссии: Администрация и ГУП РК «Мост». Проверено 24 объекта, выявлены недостатки по 17 объектам. Срок устранения недостатков 13.02.2015г.

11. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 13.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 12.02.2015г.).  Проверено 17 объектов, из них по 12 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №336/09 от 17.02.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 13.02.2015г.

12. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 17.02.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Проверено 50 объектов, выявлены недостатки по 43 объектам. Срок устранения недостатков 18.02.2015г.

Замечание: в акте допущена ошибка в нумерации, пропущен № 30, поэтому по акту значится проверенным 51 объект.

13. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 18.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 17.02.2015г.). Проверено 42 объекта, из них по 10 объектам устранены недостатки.

Ответ ГУП РК «Мост» об устранении недостатков отсутствует.

14. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 19.02.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Проверено 26 объектов, выявлены недостатки по 23 объектам. Срок устранения недостатков 20.02.2015г.

15. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 20.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 19.02.2015г.). Проверено 23 объекта, из них по 15 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 378/09 от 24.02.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 20.02.2015г..

16. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 24.02.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Проверено 26 объектов, выявлены недостатки по 10 объектам. Срок устранения недостатков 25.02.2015г..

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 386/09 от 25.02.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 24.02.2015г..

17. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ГУП РК «Мост» автомобильных дорог общего пользования от 25.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 24.02.2015г.). Проверено 10 объектов, из них по 5 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 398/09 от 26.02.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 25.02.2015г.

18. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 26.02.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Проверено 24 объекта, выявлены недостатки по 14 объектам. Срок устранения недостатков 27.02.2015г..

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 413/09 от 27.02.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 26.02.2015г.

19. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 27.02.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 26.02.2015г.). Проверено 14 объектов, из них по 8 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 425/09 от 02.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 27.02.2015г.

В марте 2015 года проверка качества выполненных по контракту работ проведена:

1. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 03.03.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Проверено 28 объектов, выявлены недостатки по 11 объектам. Срок устранения недостатков 04.03.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 460/09 от 04.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 03.03.2015г.

2. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 04.03.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 03.03.2015г.). Проверено 11 объектов, из них по 5 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 467/09 от 05.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 04.03.2015г.

3. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 05.03.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Проверено 40 объектов, выявлены недостатки по 16 объектам. Срок устранения недостатков 06.03.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 485/09 от 06.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 05.03.2015г.

4. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 06.03.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 05.03.2015г.). Проверено 15 объектов, из них по 5 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 498/09 от 10.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 06.03.2015г.

5. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 12.03.2015г. Состав комиссии: представители Администрации и ГУП РК «Мост». Проверено 26 объектов, выявлены недостатки по 6 объектам. Срок устранения недостатков 13.03.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 554/09 от 13.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 12.03.2015г.

6.Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 13.03.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 12.03.2015г.). Проверено 6 объектов, из них по 3 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №563/09 от 16.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 12.03.2015г.

7. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 19.03.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Проверено 30 объектов, выявлены недостатки по 9 объектам. Срок устранения недостатков 20.03.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №657/09 от 20.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 19.03.2015г.

8. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 20.03.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 19.03.2015г.). Проверено 9 объектов, из них по 5 объектам устранены недостатки.

Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика», ГУП РК «Мост». Подписаны акты: представителями МКУ «Служба Заказчика», ГУП РК «Мост», согласовано начальником отдела ДХ, Т и БДД Пухачем В.В.

Замечания: в акте указано 19.01.2015г. - неверный срок. Подписаны акты МКУ «Служба Заказчика», ГУП РК «Мост», Администрацией. Акты трехсторонние, полномочия МКУ «Служба Заказчика» контрактом не предусмотрены.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 670/09 от 23.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 20.03.2015г.

9. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 24.03.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан представителями МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ, Т и БДД Пухачем В.В. Проверено 48 объектов, выявлены недостатки по 27 объектам. Срок устранения недостатков 25.03.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №694/09 от 25.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 25.03.2015г.

10. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 25.03.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 24.03.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ, Т и БДД Пухачем В.В. Проверено 27 объектов, из них по 22 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 705/09 от 25.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 25.03.2015г.

11. Акт контрольной проверки по текущему содержанию ДМХ от 26.03.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Проверено 27 объектов, выявлены недостатки по 13 объектам. Срок устранения недостатков 27.03.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 724/09 от 27.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 26.03.2015г.

12. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 27.03.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 26.03.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Проверено 11 объектов, из них по 8 объектам устранены недостатки.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №755/09 от 30.03.2015г. об устранении недостатков по актам проверки от 27.03.2015г.

В апреле 2015 проверка качества выполненных по контракту работ произведена (на основании данных актов Администрацией принято решение об одностороннем отказе):

1. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 02.04.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован Начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Замечания по 55 позициям. Срок устранения до 03.04.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 822/09 от 03.04.2015г. об устранении недостатков.

2. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 03.04.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 02.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Замечания не устранены по 1 позиции (№11).

3. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 07.04.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Замечания по 35 позициям. Срок устранения до 10.04.2015г.

Ответ ГУП РК «Мост» об устранении недостатков отсутствует

4.  Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 10.04.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 07.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Замечания не устранены по 29 позициям.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 898/09 от 13.04.2015г. об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ от 09.04.2015г., 10.04.2015г..

5. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 09.04.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Всего проверено 34 позиции. Замечания по 28 позициям. Срок устранения до 13.04.2015г.

Ответ ГУП РК «Мост» № 823/09 от 10.04.2015г. об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ от 10.04.2015.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 898/09 от 13.04.2015г. об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ от 09.04.2015г., 10.04.2015г.

6. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 13.04.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 09.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Замечания не устранены по 18 позициям.

7. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 14.04.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован Начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Замечания по 27 позициям. Срок устранения до 17.04.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 942/09 от 17.04.2015г. об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ от 14.04.2015г.

8. Акт контрольной проверки  по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 17.04.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 14.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован Начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В. Замечания не устранены по 22 позициям.

9. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 16.04.2015г. Состав комиссии: МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован начальником отдела ДХ,Т и БДД Пухачем В.В.). Замечания по 25 позициям. Срок устранения до 20.04.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 965/09 от 20.04.2015г. об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ от 16.04.2015г., 17.04.2015г.

10. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 20.04.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 16.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован зам. председателя комитета ЖКХ - начальником УГХи Т Исаковым А.П. Замечания не устранены по 24 позициям.

11. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 21.04.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован зам. председателя комитета ЖКХ-начальником УГХи Т Исаковым А.П. Замечания по 36 позициям. Срок устранения до 24.04.2015г.

Ответ ГУП РК «Мост» №1029/09 от 24.04.2015г. об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ от 21.04.2015г..

12. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 24.04.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 21.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован зам. главы Администрации ПГО – председателем комитета ЖКХ Еремеевой Е.Г. Замечания не устранены по 29 позициям.

13. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 23.04.2015г. Состав комиссии6 представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован зам. главы Администрации ПГО – председателем комитета ЖКХ Еремеевой Е.Г. Замечания по 84 позициям. Срок устранения недостатков до 27.04.2015г.

Замечания: в ряде строк без зафиксированных недостатков проставлен срок устранения недостатков.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №1033/09 от 27.04.2015 об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ, 24.04.2015.

14. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 27.04.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 23.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован зам. председателя комитета ЖКХ, начальник УГХи Т Исаковым А.П. Проверено 89 позиций. Замечания по 83 позициям.

15. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 28.04.2015г. Состав комиссии МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован зам. председателя комитета ЖКХ, начальником УГХи Т Исаковым А.П. Замечания по 46 позициям. Срок устранения до 30.04.2015г.

Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 1070/09 от 30.04.2015г. об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ 27.04.2015г., 28.04.2015г..

16. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 30.04.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 28.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован зам. председателя комитета ЖКХ - начальником УГХи Т Исаковым А.П. Замечания не устранены по 46 позициям.

17. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 30.04.2015г. Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску. Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», врио начальника дорожной инспекции ОГИБДД УМВД России по г. Петрозаводску, согласован зам. главы Администрации ПГО – председателем комитета ЖКХ Еремеевой Е.Г. Замечания по 57 позициям. Срок устранения до 06.05.2015г..

Имеется ответ ГУП РК «Мост» №1070/09 от 30.04.2015г. об устранении недостатков по актам контрольной проверки текущего содержания ДМХ, 28.04.2015г., 30.04.2015г.

18. Акт контрольной проверки по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования от 06.05.2015г. (контрольная проверка устранения недостатков, выявленных при проверке 30.04.2015г.). Состав комиссии: представители МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост». Акт подписан МКУ «Служба Заказчика» и ГУП РК «Мост», согласован зам. председателя комитета ЖКХ - начальник УГХи Т Исаковым А.П.

В ходе исполнения контракта между Администрацией и ГУП РК «Мост» велась многочисленная переписка о предоставлении дополнительных документов, подтверждающих факт выполнения Подрядчиком работ по контракту и необходимых для оплаты.

Администрацией в адрес ГУП РК «Мост» были направлены следующие письма:

- письмо № 3.1.2-08-225 от 10.03.2015г. (в ответ на обращение № 466/09 от 05.03.2015г.), в котором Администрация, рассмотрев обращение и документы, представленные ГУП РК «МОСТ» к сдаче выполненных работ за февраль 2015г., просит представить полный пакет документов для сдачи, а именно: пообъектные ведомости выполненных работ (по каждому объекту, за каждый день отчетного периода; документы учета работ водителей, пробега и маршрута каждой единицы дорожной техники; документы оформления операций отпуска и приема используемых материалов; иных документов, отражающих факт выполнения работ;

- письмо № 3.1.2-08-107 (3.1.2-08-225) от 11.03.2015г., в котором Администрация, рассмотрев документы, представленные ГУП РК «МОСТ» к сдаче выполненных работ в январе, феврале 2015 года, просит представить акты инструментальных измерений объемов снежных валов, подлежащих плановой вывозке, актов сдачи-приемки работ по вывозке снега за отчетные периоды;

- письмо № 3.1.2-08-232 (3.1.2-08-225) от 31.03.2015г. (ответ на исх.№ 484/09 от 06.03.2015г., №466/09 от 05.03.2015г.), в котором Администрация, рассмотрев документы, представленные ГУП РК «МОСТ» к сдаче/оплате выполненных работ за февраль 2015г, отчетной документации, в т.ч. исполнительной производственно-технической документации, пришла к выводу, что ранее запрашиваемая исполнительная производственно-техническая документации не представлена;

- письмо № 3.1.2-08-385 от 15.04.2015г., в котором Администрация информирует ГУП РК «МОСТ» о том, что запрошенная документация так и не представлена;

- письмо № 3.1.2-08-347 (3.1.2-08-385) от 22.04.2015г., в котором   Администрация, рассмотрев документы, представленные ГУП РК «МОСТ» к сдаче/оплате выполненных работ в марте 2015 года, отчетной документации, в т.ч. исполнительной производственно-технической документации, пришла к выводу, что в представленных ГУП РК «Мост» ведомостях выполненных работ содержится неточная, противоречивая информация, не позволяющая в полной мере оценить полноту и качество выполненных работ;

- письмо № 3.1.2-08-457 от 05.05.2015г., в котором   Администрация, рассмотрев документы, представленные ГУП РК «МОСТ» к сдаче/оплате выполненных работ в марте 2015 года, отчетной документации, в т.ч. исполнительной производственно-технической документации (исх.№ 884/05 от 09.04.2015г., вх.№ 3.1.08-403 20.04.2015г.), сообщает о возможности принять и оплатить только часть выполненных работ;

- письмо № 3.1.2-08-457 от 13.05.2015г., которым Администрация возвращает представленный к оплате акт о приемке выполненных работ за январь 2015 года;

- письмо № 3.1.2-08-508 от 15.05.2015г., в котором Администрация, рассмотрев документы, представленные ГУП РК «МОСТ» к сдаче/оплате выполненных работ в апреле 2015 года, сообщает о непредставлении всех документов, необходимых для подтверждения объема выполненных работ;

- письмо № 3.1.2-08-570 от 29.05.2015г., в котором   Администрация возвращает все представленные к оплате за апрель документы, т.к. не представлена вся запрашиваемая информация, необходимая для полноты оценки выполненных работ;

- письмо Администрации № 3.2-08-25 от 16.01.2015г. с просьбой представить план производства работ на период 19-25 января 2015 года с указанием видов работ и мест их производства. Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 71/09 от 19.01.2015г.;

- письмо Администрации № 3.2-08-66 от 26.01.2015г. с просьбой представить план производства работ на период 26 января – 01 февраля 2015  года с указанием видов работ и мест их производства. Имеется ответ ГУП РК «Мост» № 132/109 от 27.01.2015г..

В соответствии с п.2.3. контракта оплата работ, выполненных Подрядчиком по контракту, производится Заказчиком по их завершению за отчетный месяц путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, по ценам, указанным в приложении № 3 к контракту.

Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком в соответствии с п.2.4. контракта в течение 45 (сорока пяти) дней с момента получения и подписания отчетных документов, указанных в пункте 2.3 контракта, но не позднее 30 августа 2017 года, при условии своевременного и без замечаний выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту, за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа, в пределах цены контракта, установленной пунктом 2.1 контракта и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 - 2017 годы на указанные цели, в том числе в 2015 году – в сумме, не превышающей 170586688 (сто семьдесят миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 22 копейки, в 2016 году – в сумме, не превышающей 187331346 (сто восемьдесят семь миллионов триста тридцать одна тысяча триста сорок шесть) рублей 86 копеек, в 2017 году – в сумме, не превышающей 101443400 (сто один миллион четыреста сорок три тысячи четыреста) рублей 82 копейки.

Контрактом предусмотрено, что объем финансирования выполненных по контракту работ по годам, в пределах цены контракта, установленной пунктом 2.1 контракта, может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

Пунктом 2.7. контракта предусмотрено, что за невыполненный объем работ оплата не производится.

При этом, в соответствии с п.2.8. контракта Заказчик вправе отказаться от оплаты в случаях предъявления к оплате:

- счетов, счетов-фактур и иных документов с арифметическими ошибками и искажениями достоверности (п.2.8.1 контракта);

- документов, оформленных с отступлениями от требований, установленных действующим законодательством (Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 № 65-ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта Российской Федерации») (пункт 2.8.2 контракта);

- документов, сведения в которых не соответствуют действительности (п.2.8.3 контракта).

Оплата выполненных Подрядчиком работ за период январь-апрель 2015 произведена Администрацией:

- за январь 2015 года: платежные поручения №187, 188 от 27.04.2015г. - оплата 28.04.2015г. на сумму 620 695,44 рубля по акту от 31.01.2015г. По информации Администрации акт поступил 22.04.2015г. вх. № 3.1.2-08-411, в этом случае нарушения сроков нет.

- за февраль 2015 года: платежное поручение № 185 от 27.04.2015г. - оплата 28.04.2015г. на сумму 2 694 130,83 рубля по акту от 28.02.2015г. По информации Администрации Акт поступил 22.04.2015г. вх. № 3.1.2-08-411, в этом случае нарушения сроков нет.

- за март 2015 года: платежное поручение № 189 от 27.04.2015г. - оплата 28.04.2015г. на сумму 1 193 404,73 рубля по акту от 31.03.2015г. По информации Администрации Акт поступил 22.04.2015г. вх. № 3.1.2-08-411, в этом случае нарушения сроков нет

- за апрель 2015 года - оплата не производилась.

На всех документах стоит регистрационная дата 22.04.2015, что свидетельствует о том, что к оплате Администрацией документы за январь-март 2015 года были приняты 22.04.2015г. В этом случае нарушения сроков оплаты со стороны Заказчика нет.

В соответствии с разделом 4 контракта «Права и обязанности Заказчика» Заказчик вправе:

- требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с контрактом и требованиями действующих нормативных документов, а также на основании заявки Заказчика, совершенной в письменной форме.

- требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по контракту, в том числе исполнительной производственно-технической документации (акты на скрытые работы, пообъектные ведомости выполненных работ, журналы производства работ, сертификаты качества на применяемые материалы, результаты испытания материалов и т. д.).

- осуществлять контроль над ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ, участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по контракту.

- представитель Заказчика в любое время суток имеет право беспрепятственного доступа к Объектам, на которых производятся работы, производить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ.

- в любое время и на любом Объекте проверять порядок, качество и сроки выполнения работ, качество используемых средств и материалов на соответствие требованиям контракта.

- в случае изменения Подрядчиком без письменного согласования с Заказчиком объемов, состава работ и прочих изменений (за исключением изменений, предусмотренных пунктом 5.1 контракта), данные работы Подрядчику не оплачивать.

- в случае если Подрядчик не устранил замечания в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить их силами третьих лиц за счет средств Подрядчика.

- привлекать при необходимости представителей Подрядчика при рассмотрении жалоб и заявлений граждан и юридических лиц.

- привлекать третьих лиц для участия в контрольных проверках.

Обязанности Заказчика:

- производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта.

- назначать своих представителей для контроля над ходом и качеством выполнения работ, приемки выполненных работ.

В соответствии с п.2.5. контракта в случае просрочки Подрядчиком выполнения взятых на себя по контракту обязательств Заказчик оплачивает фактически выполненные работы за вычетом неустойки за просрочку исполнения обязательств, установленной пунктом 8.6 контракта, за исключением случая, когда неустойка перечислена Подрядчиком до момента оплаты выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки. Основанием для расчета Заказчиком пени и штрафов по контракту в соответствии с п.2.6. контракта являются акты контрольных проверок, в том числе односторонние.

Также контрактом предусмотрено, что:

- в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени) (п.8.4. контракта);

- в случае неуплаты Подрядчиком пени в установленные в требовании сроки сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, уменьшается на сумму пени (п.8.5. контракта);

- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком (п.8.6. контракта);

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик начисляет Подрядчику штраф в размере:

- 10 (десяти) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 миллионов рублей;

- 5 (пяти) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов рублей;

- 1 (одного) процента от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет 2 296 807 руб. 18 коп. (п.8.7.контракта);

- в случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере:

- 2,5 (двух целых пяти десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 (двух) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 (одной целой пяти десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 (ноля целых пяти десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет 2 296 807 руб. 18 коп. (п.8.8. контракта);

- основанием для расчета Заказчиком пени и штрафов по контракту являются акты контрольных проверок, в том числе односторонние, акты о приемке выполненных работ. В случае, если недостатки выполнения работ не устраняются Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, и Подрядчиком не предоставлены доказательства невозможности устранения указанных недостатков, Подрядчику начисляется штраф в соответствии с пунктом 8.7 контракта (п. 8.9. контракта);

- за невыполненный объем работ оплата не производится (п.8.10.контракта);

- подрядчик несет полную ответственность при выполнении работ за безопасность и бесперебойность дорожного движения и обязан незамедлительно принять меры по устранению любых причин и условий, создающих угрозу безопасности и бесперебойности движения транспортных средств и пешеходов (п.8.11. контракта);

- уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме (п.8.16. контракта).

В ходе исполнения контракта в период с января по апрель 2015 года неустойки, пени за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в адрес ГУП РК «Мост» Администрацией выставлялись неоднократно, претензии в рамках исполнения контракта в адрес Подрядчика направлялись.

За период с января по апрель 2015 в адрес Подрядчика направлено 14 требований об уплате штрафов. В частности, Администрацией направлены в адрес ГУП РК «Мост» следующие требования:

1. Требование об уплате штрафа исх. № 3.1.2-08-159 от 17.02.2015г.

Ответ ГУП РК «Мост» от 26.02.2015 исх. № 407/05г.

2-8. Требование об уплате штрафа№ 1 исх.№ 3.1.2-08-205 от 03.03.2015г.

Требование об уплате штрафа№ 2 исх. № 3.1.2-08-206 от 03.03.2015г.

Требование об уплате штрафа№ 3 исх. № 3.1.2-08-207 от 03.03.2015г.

Требование об уплате штрафа № 4 исх. № 3.1.2-08-208 от 03.03.2015г.

Требование об уплате штрафа № 5 исх. № 3.1.2-08-209 от 03.03.2015г.

Требование об уплате штрафа № 6 исх. № 3.1.2-08-210 от 03.03.2015г.

Требование об уплате штрафа № 7 исх. № 3.1.2-08-211 от 03.03.2015г.

Ответ ГУП РК «Мост» от 10.03.2015г. исх. № 507/05.

9-10. Требование об уплате штрафа № 8 исх.№ 3.1.2-08-237 от 10.03.2015г.

Требование об уплате штрафа № 9 исх. № 3.1.2-08-236 от 10.03.2015г.

Ответ от 16.03.2015г. исх. № 575/02/05.

11. Требование об уплате штрафа № 10 исх.№ 3.1.2-08-284 от 24.03.2015г.

Ответ от 27.03.2015г. исх. № 732/05.

12. Требование об уплате штрафа № 11 исх.№ 3.1.2-08-285 от 24.03.2015г.

Ответ от 27.03.2015г. исх. № 734/05.

13. Требование об уплате штрафа № 12 исх.№ 3.1.2-08-288 от 25.03.2015г.

Ответ от 27.03.2015г. исх. № 733/05.

14. Требование об уплате штрафа № 13 исх.№ 3.1.2-08-307 от 26.03.2015г.

Ответ от 01.04.2015г. исх. № б/н

15. Требование об уплате штрафа № 14 исх.№ 3.1.2-08-332 от 01.04.2015г.

Ответ от 02.04.2015г. исх. № б/н

16. Требование об уплате штрафа № 15 исх.№ 3.1.2-08-365 от 09.04.2015г.

Ответ от 13.04.2015г. исх. № 919/05

17-20. Требование об уплате штрафа № 16 исх.№ 3.1.2-08-431 от 24.04.2015г.

Требование об уплате штрафа № 17 исх.№ 3.1.2-08-429 от 24.04.2015г.

Требование об уплате штрафа № 18 исх.№ 3.1.2-08-430 от 24.04.2015г.

Требование об уплате штрафа № 19 исх.№ 3.1.2-08-428 от 24.04.2015г.

Ответ от 24.04.2015г. исх. № 1134/05

В соответствии с п.2.11. контракта в случае, если Подрядчиком избран способ обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, Заказчик вправе в бесспорном порядке списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Также Администрацией в проверяемый период 2015 направлялись требования об уплате штрафных санкций в адрес ПАО «Объединенный кредитный банк": требование об уплате штрафа исх.№3.1.2-08-186 от 27.02.2015г..

По итогам рассмотрения данного требования Банком направлено в адрес Администрации Уведомление об отказе в удовлетворении требований Бенефициара исх. № 469/5 от 16.03.2015г. Ответ на Уведомление об отказе в удовлетворении требований Бенефициара Администрацией направлен 25.03.2015г. исх. № 3.1.2-08-303.

- Требование № 1 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-289 от 25.03.2015г.

- Требование № 2 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-290 от 25.03.2015г.

- Требование № 3 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-291 от 25.03.2015г.

- Требование № 4 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-292 от 25.03.2015г.

- Требование № 5 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-293 от 25.03.2015г.

- Требование № 6 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-294 от 25.03.2015г.

- Требование № 7 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-295 от 25.03.2015г.

- Требование № 8 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-296 от 25.03.2015г.

- Требование № 9 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-297 от 25.03.2015г.

- Требование № 10 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-344 от 06.04.2015г.

- Требование № 11 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-345 от 06.04.2015г.

- Требование № 12 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-357 от 08.04.2015г.

- Требование № 13 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-358 от 08.04.2015г.

- Требование № 14 об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии исх. № 3.1.2-08-399 от 17.04.2015г.

В рамках претензионной работы между сторонами ГУП РК «Мост» направлялось исковое заявление от ГУП РК «Мост» о признании требования от 17.02.2015г. об уплате штрафных санкций недействительным и незаконным. Арбитражным судом РК было принято определение о прекращении производства по делу.

Контрактом предусмотрено, что в соответствии с Законом № 44-ФЗ для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

В соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ информация о приемке и оплате   выполненных работ (поэтапно), отчеты о выполнении этапа подлежат размещению Заказчиком на официальном сайте в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта».

Администрацией не представлены к проверке и не размещены на официальном сайте заключения экспертизы результатов исполнения контрактов.

Администрацией не опубликована в реестре контрактов на официальном сайте информация об исполнении контрактов, подлежащая опубликованию в соответствии с законодательством. На момент проведения проверки отчеты, заключения экспертизы не были размещены на официальном сайте.

Не внесена информация на сайте в раздел «Отчеты Заказчиков». Информация о платежах на сайте не размещена, хотя оплата частично проводилась. После расторжения контракта информация по платежам также не внесена.

В соответствие с пунктом 7.2. контракта контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

В соответствии с п. 7.3. контракта Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случае:

- неоднократного (два и более раз за календарный месяц) неисполнения Подрядчиком требований пунктов 3.2.14, 3.2.25, 3.2.30, 3.2.38 контракта (п.7.3.1. контракта);

- систематического (более двух раз подряд) уклонения Подрядчика от участия в контрольных проверках выполнения работ и (или) отказа от подписания актов контрольных проверок (п.7.3.3. контракта);

- неоднократного (два и более раз за календарный год) неустранения Подрядчиком недостатков выполнения работ до конца отчетного периода по контракту (календарный месяц) (п.7.3.4. контракта);

- неоднократного (два и более раз за календарный месяц) невыполнения Подрядчиком работ по заявкам Заказчика, в пределах видов и объемов работ, предусмотренных контрактом (п. 7.3.5. контракта);

Пунктом 7.4. контракта предусмотрено, что Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта (п.7.5.контракта).

В июне 2015 Администрацией принято решение об одностороннем отказе №3.1.2-08-582 от 03.06.2015г., данное решение направлено Подрядчику 03.06.2015г.

Согласно п. 7.6. контракта решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе (на официальном сайте) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе (на официальном сайте).

Информация об одностороннем расторжении контракта Администрацией размещена на сайте 08.06.2015г.

Согласно п. 7.7 контракта решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Подрядчик уведомлен 03.06.2015г., дата вступления уведомления Подрядчика в силу 15.06.2015г., дата расторжения контракта 16.06.2015г., извещение о расторжении контракта опубликовано Заказчиком на официальном сайте 16.06.2015г.

ГУП РК «Мост» направлены в Арбитражный суд Республики Карелия два исковых заявления:

- исковое заявление №1526/05 от 09.06.2015г.  от ГУП РК «Мост» о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта (рассмотрение дела перенесено на август 2015);

- исковое заявление от 09.06.2015г.  от ГУП РК «Мост» о принятии мер по обеспечению иска государственного унитарного предприятия Республики Карелия "Мост" к администрации Петрозаводского городского округа о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта. (арбитражным судом РК принято определение об отказе в обеспечении иска).

В ходе исполнения контракта дополнительные соглашения к нему не заключались.

В ходе мероприятия не проверялось исполнение контракта сторонами в период май-июнь 2015 года, в связи с тем, что данный этап аудита исполнения контрактов предусматривал временной период проверки за январь-апрель 2015 года. Также в рамках данного этапа мероприятия не осуществлялся анализ обоснованности, правильности и законности одностороннего расторжения контракта с ГУП РК «Мост» по инициативе Администрации в июне 2015 года.

Результаты мероприятия:

На 1 этапе данного экспертно-аналитического мероприятия  проведен анализ соблюдения Администрацией Петрозаводского городского округа требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в ходе исполнения муниципальных контрактов на выполнение работ по уходу за объектами внешнего благоустройства и по текущему содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа в 2015 году (за период январь-апрель 2015 года).

При этом общая сверка объемов выполненных работ, заявленных в контракте, с фактически выполненными и оплаченными работами будет произведена только по окончанию действия условий контракта.

В результате 1 этапа мероприятия выявлены следующие нарушения и замечания:

Заказчиком допущено нарушение сроков, установленных законодательством для регистрации заказчиками контрактов в реестре контрактов на официальном сайте (контракт № 0106300010514000349-0142294-02). Допущены ошибки при внесении сведений в реестр контрактов, при внесении первичных сведений о заключенном контракте сведения вносятся не в полном объеме.

Проектом контракта не определены конкретные сроки устранения недостатков Подрядчиком. Сроки устранения недостатков и замечаний устанавливаются Заказчиком в актах проверки качества выполненных по контракту работ. Приемка выполненных работ по контракту осуществляется должностными лицами Заказчика в соответствии с их должностными инструкциями, доверенностями и приказами. Однако, составы комиссий, осуществляющих приемку выполненных работ, Заказчиком не утверждаются.

Администрацией допущено несвоевременное опубликование в реестре контрактов на официальном сайте подлежащей опубликованию в соответствии с законодательством информации об исполнении контрактов, заключенных с ООО «ДорСтройСервис». На момент проведения проверки отчеты заказчиков, заключения экспертизы исполнения контрактов, заключенных с ООО «ДорСтройСервис», не были размещены на официальном сайте. В ходе проведения мероприятия данное нарушение было устранено.

Администрацией не представлены к проверке и не размещены на официальном сайте заключения экспертизы результатов исполнения контракта, заключенного с ГУП РК «Мост».

Администрацией не опубликована в реестре контрактов на официальном сайте информация об исполнении данного контракта, подлежащая опубликованию в соответствии с законодательством. На момент проведения проверки отчеты заказчика, заключения экспертизы исполнения данного контракта не были размещены в реестре контрактов на официальном сайте. Не внесена информация в раздел «Отчеты Заказчиков» на официальном сайте. Информация о платежах не размещена, хотя оплата частично проводилась. После одностороннего расторжения контракта с ГУП РК «Мост» информация по платежам по данному контракту также не внесена.

Опубликованные на официальном сайте информация и документы об исполнении контрактов в основном достоверны, соответствуют фактическим, опубликованы в полном объеме. Однако, при внесении информации об исполнении контракта в реестр контрактов на официальном сайте допускаются технические ошибки.

В целях обеспечения объективного и реального подхода к оценке исполнения сторонами контрактов, Администрации рекомендуется включать в проект контракта при проведении процедуры определения подрядчика реальный и обязательный к исполнению сторонами срок исправления замечаний и недостатков, выявленных комиссиями при приемке выполненных работ и проведении контроля качества исполнения; составы комиссий по приемке выполненных работ утверждать локальными нормативными актами Заказчика.

В ряде случаев в актах проверки качества выполненных работ имеется не полное или не точное соответствие техническим заданиям, изложенным в приложениях к контрактам.

Не представляется возможным проверить правильность применения критериев качества, изложенных в приложениях к контрактам, по причине отсутствия информации в актах проверки качества выполненных работ о том, какие именно выявлены замечания. В актах фиксируются только соответствие критериям качества или факт выявления недостатков, а также срок устранения недостатков и указывается фактическая дата устранения недостатков.

В ряде случаев при выявлении замечаний по исполнению Подрядчиком условий контракта, выявленных при проведении первичного контроля, отсутствуют акты контрольных проверок по устранению недостатков.

Согласно положений контрактов акты контрольных проверок составляются Заказчиком в 2 (двух) экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, проводившими контроль качества. Однако допускается составление и подписание актов контроля качества с участием третьих лиц, не являющихся сотрудниками Заказчика и Подрядчика и полномочия которых в контрактах не прописаны.

Срок возврата обеспечения исполнения контрактов, внесенного Подрядчиком денежными средствами, в соответствии с Законом № 44-ФЗ определяется условиями контракта. В контрактах Заказчиком прописан срок, в течение которого Заказчик перечисляет Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта после исполнения Подрядчиком всех обязательств по контракту.

Однако, в контракте не прописан срок возврата денежных средств в случае замены способа обеспечения исполнения контракта. Администрации рекомендуется в проект контракта включать положение о сроке осуществления Заказчиком возврата денежных средств Подрядчику в случае замены способа обеспечения исполнения контракта.

В должностных инструкциях некоторых сотрудников комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации, являющихся работниками контрактной службы Администрации, отсутствуют положения об обязанностях и ответственности работника контрактной службы в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

Аудитор Контрольно-счетной палаты

Петрозаводского городского округа                                   А.А. Михеева