«Проверка эффективности использования бюджетных средств на строительство объекта спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г. Петрозаводске» (участие в КМ КСП РК) – (переходящее мероприятие)

Срок проведения: с 11 по 29 января 2016 года.

Результаты проверки:

Объем субсидии из бюджета Республики Карелия, предоставленной на строительство спортивного комплекса в пойме реки Неглинки в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной в г.Петрозаводске, учтен в доходной и расходной части бюджета Петрозаводского городского округа за 2012-2015 годы в полном объеме и соответствует показателям прогнозируемого поступления доходов и показателям сводной бюджетной росписи бюджета Петрозаводского городского округа за каждый финансовый год проверяемого периода.

Объемы предоставленных субсидий соответствуют принятым Петрозаводским городски Советом решениям о бюджете за 2012-2015 годы с внесенными в них изменениями на конец отчетного периода (финансового года).

Остаток средств в сумме 3 629 455,26 рублей числится на едином счете бюджета Петрозаводского городского округа на 01.01.2015, неиспользованный остаток возвращен в бюджет Республики Карелия. Основной причиной неосвоения средств субсидии в 2014 году является неуплата подрядчиком неустойки, выставленной Администрацией Петрозаводского городского округа в адрес ООО «Тяжэнерго» в соответствии с условиями муниципального контракта. Не освоены в полном объеме средства, предоставленные Администрации Петрозаводского городского округа в 2012 году по причине несвоевременного исполнения подрядчиком условий заключенного муниципального контракта.

Администрацией Петрозаводского городского округа в 2012 году заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству объекта «Спортивный комплекс в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной» (I этап – крытый каток с искусственным льдом для хоккея и фигурного катания) в г. Петрозаводске. Процедура размещения муниципального заказа проведена в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2012 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ). Нарушений процедуры размещения муниципального заказа не выявлено.

Выявлены нарушения Закона № 94-ФЗ:

- в нарушение статьи 18 Закона № 94-ФЗ сведения о заключенном дополнительном соглашении № 7 от 26.03.2014г не внесены в реестр контрактов на официальном сайте.

- в нарушение статьи 18 Закона № 94-ФЗ не внесена информация об исполнении контракта (приемка работ и оплата производилась в течение 2012-2014 годов) в реестр контрактов на официальном сайте. Спортивный комплекс с искусственным льдом «Луми» введен в эксплуатацию в 2014 году.

- в нарушение статьи 18 Закона № 94-ФЗ не внесена информация о принятии заказчиком решения о взыскании с поставщика (исполнителя, подрядчика) неустойки (штрафа, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом.

- не внесена информация об изменении сроков выполнения работ по контракту на основании решения Арбитражного суда Республики Карелия.

Кредиторская задолженность Администрации Петрозаводского городского округа за принятые к оплате выполненные работы перед ООО «Тяжэнерго» на 01.01.13 и 01.01.2014 отсутствует.

Кредиторская задолженность Администрации Петрозаводского городского округа перед ООО «Тяжэнерго» за выполненные и принятые к оплате работы на 01.01.2015 сложилась в сумме 6 229 221,61 рубля. Причиной образования кредиторской задолженности в 2014 году является неуплата подрядчиком неустойки, выставленной Администрацией Петрозаводского городского округа в адрес ООО «Тяжэнерго» в соответствии с условиями муниципального контракта.

По состоянию на момент проверки муниципальный контракт, заключенный Администрацией Петрозаводского городского округа с ООО «Тяжэнерго» на выполнение работ по строительству объекта «Спортивный комплекс в пойме реки Неглинка в районе зданий № 12 по ул. Крупской и № 8 по ул. Красной» (I этап – крытый каток с искусственным льдом для хоккея и фигурного катания) в г. Петрозаводске, не закрыт. На основании предусмотренной контрактом ответственности подрядчика Администрация Петрозаводского городского округа выставила в адрес ООО «Тяжэнерго» претензию о начислении в соответствии с условиями контракта неустойки в размере 27 392 277,54 рубля со сроком оплаты в срок до 29.12.2014 по реквизитам, указанным в претензии. Сумма начисленной неустойки в размере 27 392 277,54 рубля принята к учету как дебиторская задолженность ООО «Тяжэнерго» перед Администрацией Петрозаводского городского округа на 01.01.2015г. На момент проверки дебиторская задолженность не погашена, неустойка подрядчиком не оплачена. В настоящее время по факту претензии и суммы неустойки между ООО «Тяжэнерго» и Администрацией Петрозаводского городского округа проходят судебные разбирательства в Арбитражном суде Республики Карелия.